

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25.05.2022 № 979

**г. Железногорск**

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск на 2022 - 2040 годы

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к програм­мам комплексного развития социальной инфра­структуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск на 2022- 2040 годы (приложение).

Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение № 1

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск

от 25.05.2022 № 979

**Программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск**

**(2022-2040)**

г. Железногорск

# **1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск 2022-2040 (далее – Программа) |
| 1. Основание для разработки программы | * Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190‑ФЗ; * Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Указ Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования - г. Железногорска Красноярского края»; * Закон Красноярского края от 26.05.2005 № 14-3412 «О статусе закрытых административно-территориальных образований Красноярского края»; * Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»; * Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении Схемы территориального планирования Красноярского края»; * Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года»; * Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»; * Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.08.2020 № 55-335Р «Об утверждении генерального плана городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год»; * Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»; * Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск»; * Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2021 № 46пр «О создании рабочей группы для организации работы по разработке программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур ЗАТО Железногорск»; * СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*; * Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма»; * Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»»; * Распоряжение Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; * Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 № 37244); * Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск”»; * Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”». |
| 1. Заказчик программы | Администрация ЗАТО г.Железногорск.  Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21  Юридический адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21 |
| 1. Разработчик программы | Социальный отдел Администрация ЗАТО г. Железногорск.  Фактический адрес: Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21 |
| 1. Исполнители Программы | * Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск; * Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск; * Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»); * Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» (МКУ «УК»); * Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» (МКУ «УО»); * Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» (МКУ «УИК»). |
| 1. Цели и задачи программы | Цели Программы:   * обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск; * обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск; * обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск; * достижение расчётного уровня обеспеченности населения услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; * обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.   Задачи программы:   * определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры; * повышение уровня обеспеченности жителей ЗАТО Железногорск надёжными и качественными услугами социальной сферы; * разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов социальной инфраструктуры; * обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. |
| 1. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | * обеспеченность населения объектами дошкольного образования – не менее 100%; * обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования – не менее 100%; * обеспеченность населения объектами дополнительного образования – не менее 100%; * увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения с 44,82 % до 55 %; * увеличение количества мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. с 19,3 до 23,2; * увеличение уровня фактической обеспеченности фондами библиотек с 4,1 тыс. ед. на 1000 чел. до 5,1 тыс. ед., читательскими местами на 1000 чел. с 5,8 ед. до 9,ед.. |
| 1. Описание мероприятий (инвестиционных проектов) | За период реализации Программы с 2022 по 2040 год планируется проведение мероприятий по реконструкции, проектированию и строительству 46 объектов социальной инфраструктуры, в том числе:   * в сфере образования – 17мероприятий; * в сфере культуры и искусства – 19 мероприятий; * в сфере физической культуры и спорта – 10 мероприятий. |
| 1. Срок и этапы реализации программы | Срок реализации Программы: 2022‑2040 годы |
| 1. Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём финансирования Программы за счёт всех источников – 13 789,6 млн. рублей.  Этап I – 41,6 млн. рублей;  Этап II – 9 450,0 млн. рублей;  Этап III – 4 298,0 млн. рублей. |
| 1. Ожидаемые конечные результаты программы | 1. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения ЗАТО Железногорск услугами в сфере образования, культуры, физической культуры и массового спорта в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск и Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края. 2. Эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. 3. Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление населения квалифицированными трудовыми ресурсами. |

# **2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск**

**2.1. Описание социально-экономического состояния ЗАТО Железногорск, сведения о градостроительной деятельности на территории ЗАТО Железногорск**

Город Железногорск является административно-территориальной единицей, краевым городом. С точки зрения муниципального устройства образует муниципальное образование со статусом городского округа.

Границы ЗАТО Железногорск Красноярского края установлены указом Президента Российской Федерации от 27.07.1998 № 899 «Об утверждении границ закрытого административно-территориального образования - г. Железногорска Красноярского края».

Город Железногорск входит в состав Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 26.05.2005 № 14-3412 «О статусе закрытых административно-территориальных образований Красноярского края».

В состав ЗАТО Железногорск входят шесть населенных пунктов:

* г. Железногорск;
* п. Подгорный;
* п. Тартат;
* п. Новый Путь;
* п. Додоново;
* д. Шивера.

Территория городского округа ЗАТО Железногорск граничит с территориями Сухобузимского района, Березовского района, Емельяновского района Красноярского края. ЗАТО Железногорск расположен на правом берегу реки Енисей, в предгорье Атамановского хребта – отрога Енисейского кряжа, в междуречье рек Кантат и Енисей.

*Город Железногорск* расположен в 64 км севернее г. Красноярска, на правом берегу реки Енисей. Город создавался и существует до сих пор как «закрытый» город с особым режимом безопасного функционирования. Ранее город Железногорск имел название Красноярск-26 и был основан в 1950 г., а статус города получил в 1954 г. Возник он рядом с предприятием ядерно-оружейного комплекса - Горно - химическим комбинатом (ГХК), ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Позднее в конце 50ых годов, в Железногорске было размещено производство спутников связи и геодезии, впоследствии получившее название Научно-производственное объединение прикладной механики (НПО ПМ), ныне АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.

Строительством объектов ГХК, а также города Железногорска занималось предприятие строительной индустрии особого назначения – Сибхимстрой, ныне ФГУП «ГВСУ №9». В 1958 году на территории будущего ЗАТО Железногорск, а именно в п. Подгорный была размещена испытательная станция жидкостных ракетных двигателей. Впоследствии получившая название «Химзавод», ныне обособленное подразделение АО «Красмаш» (основан в 1960г.). Таким образом в 50-х годах были заложены основные градообразующие предприятия города Железногорска.

В настоящий момент в городе Железногорске проживает 90 392 тысяч чел. (по данным на 31.12.2020) Сегодня это город с высоким научно-техническим и промышленным потенциалом.

*Поселок Подгорный,* это поселок городского типа расположен в 10 км южнее г. Железногорска. поселок основан в 1953 году в связи со строительством базового предприятия «Химзавода», ныне АО «Красмаш». В поселке проживает более 6 тыс. чел, имеется комплекс административных, образовательных и лечебных учреждений. Жилая застройка поселка представляет собой индивидуальную застройку и застройку малоэтажными жилыми домами. Поселок Подгорный представляет собой обособленное жилое образование с собственной развитой системой культурно-бытового и коммунального обслуживания. На расстояние 1 км на северо-востоке поселка расположен пруд.

*Поселок Новый Путь, это* один из поселков работников бывшего подсобного хозяйства «Горно-химического комбината», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Основан поселок Новый Путь в 1927 г. на реке Тартат, в районе переселенческой деревни Белорусская, которая в настоящее время прекратила своё существование. Часть жителей этой деревни была переселена в поселок Новый Путь**,** сейчас здесь проживает более 700 человек.

На территории поселка расположены объекты бытового обслуживания, объекты производственного и коммунального назначения. С западной стороны поселка расположен пруд. Застройки в основном индивидуальная, небольшая часть застроена малоэтажными жилами домами.

*Поселок Додоново* расположен на правом берегу реки Енисей, в месте впадения в неё реки Кантат.

Поселок Додоново является бывшим отделением №1 подсобного хозяйства «ГКХ», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Население поселка составляет 731 человек. Основная часть поселка застроена индивидуальными жилыми домами, объекты культурно-бытового назначения расположены в центре поселка. Производственная зона расположена на въезде в сам поселок с юго-восточной стороны от жилой застройки. Именно с этого поселка началась история ЗАТО Железногорск, когда его площадка и была выбрана для освоения близлежащих территорий под строительство «Горно-химического комбината», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Ранее на берегу поселка Додоново функционировала паромная переправа.

*Деревня Шивера* «отрезана» от основной территории ЗАТО Железногорск водным каналом-рекой Енисей и расположена на левой её стороне. Это старинное село, основанное в 17 веке переселенцами из центральной России. Деревня Шивера — это бывшее отделение №3 подсобного хозяйства «ГКХ», ныне ФЯО ФГУП «ГХК». Селитебная территория поселения по причине особенностей местного ландшафта разделена на южный и северный участки, перепад высот между которыми составляет 30м.

Застройка в деревне индивидуальная. Население на 2018 год составляет 313 человек.

Производственная зона, кладбище расположены в северной части деревни.

*Поселок Тартат* расположен в месте впадения реки Тартат в реку Енисей, это 10 км юго-западнее г. Железногорска. Основан поселок в 1951 году для проживания на его территории специалистов, обслуживающих железную дорогу. Через поселок проходит Красноярская железная дорога до ст. Базаиха. В поселке преобладает застройка индивидуальными жилыми домами, в центре поселка расположены объекты культурно-досугового назначения, социальные объекты, объекты производственной зоны.

Поселок Тартат развивается в северо-восточном направлении за счет индивидуального строительства, население поселка составляет 659 человек.

Малый бизнес играет немалую роль в решении экономических и социальных задач ЗАТО Железногорск так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства в настоящее время в перспективе может стать одной из приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется Федеральной налоговой службой, в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск осуществляли деятельность 2 703 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 1 014 малых предприятий (включая микропредприятия) и 3 средних предприятия.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 114 в границах Промышленного парка в ЗАТО Железногорск создана территория опережающего социально-экономического развития «Железногорск» (далее – ТОСЭР «Железногорск»).

Функции по управлению ТОСЭР «Железногорск» осуществляет Управляющая компания – акционерное общество «Атом-ТОР», определенная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социально-экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных образований (за исключением Дальневосточного федерального округа), на которых расположены учреждения Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные общества Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и их дочерние общества, а также подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования».

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.07.2019 № 407 создан наблюдательный совет ТОСЭР «Железногорск», утвержден его состав. По состоянию на 01.01.2021 в ТОСЭР «Железногорск» зарегистрировано 3 резидента: ООО «Электрикус» (производство электроустановок для электромобилей), ООО «А-Рокс» (производство стекломагниевого листа и каустического доломита) и получившее статус резидента в 2020 году ООО «Сибор» (производство инновационных универсальных измельчителей - грануляторов на основе крупномодульной зубчатой передачи внутреннего зацепления). На рассмотрении в управляющей компании АО «Атом-ТОР» находились заявки еще 7 потенциальных резидентов.

В декабре 2020 года состоялось онлайн-заседание наблюдательного совета ТОСЭР «Железногорск», на котором был утвержден план перспективного развития ТОСЭР «Железногорск». В течение 2020 года министерством экономики и регионального развития Красноярского края, Администрацией ЗАТО г. Железногорск, АО «Атом-ТОР» проводились совместные мероприятия (рабочие совещания, круглые столы, онлайн-сессии) по вопросам функционирования и развития ТОСЭР «Железногорск»

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99\* «Строительная климатология» территория ЗАТО Железногорск относится к району – I, подрайону – IВ. Для проектируемой территории характерен резко-континентальный климат с продолжительной холодной зимой и коротким, сравнительно жарким летом.

Демографическая ситуация, сложившаяся на территории ЗАТО Железногорск, характеризуется стабильным в целом за период 2016-2020 гг., превышающим рождаемость, уровнем смертности, не обеспечивающим простое воспроизводство населения, относительно высоким уровнем смертности и стабильно отрицательным балансом миграционного прироста.

По данным [Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва](https://krasstat.gks.ru) (далее - [Красноярскстат](https://krasstat.gks.ru/about)) на территории ЗАТО Железногорск наблюдается стабильное снижение численности постоянного населения. За период с 2016 по 2020 год численность населения уменьшилась на 2 777 человек и на конец 2020 года составила 90 392 человека против 93 169 человек в 2016 году.

Рисунок 1. Динамика численности населения территории ЗАТО Железногорск, чел.

В процентном соотношении численность населения города за данный период снизилась на 2,98 %.

За 2020 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 7,31 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 5 лет 8,99) при смертности 16,92 чел. на 1000 человек населения (средний 13,87). Здесь отмечается относительно низкая рождаемость, динамика которой за анализируемый период остаётся отрицательной (с 10,88 в 2016 г. до 7,31 в 2020 г. на 1 тыс. человек). При этом динамика смертности за тот же период остаётся относительно стабильной.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период также показывает стабильное отрицательное направление, что отличается от показателей края, которые показывают стабильную и положительную динамику по этому показателю. Основной причиной оттока населения с территории является внутрирегиональная миграция, относительная близость к г. Красноярску.

В случае продолжения снижения миграционного прироста происходит постепенное изменение возрастной структуры населения, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст малочисленного молодого поколения людей, рождённых в 1990-е годы и выбытием многочисленного поколения, рождённых в послевоенные годы. Этот фактор может повлиять на количество женщин репродуктивного возраста.

Миграционная убыль населения в 2020 году составила –11,99/10 тыс. чел. при среднем показателе за последние 5 лет –20,82/10 тыс. чел. При этом стоит отметить наметившееся в 2020 году снижение интенсивности этого показателя по отношению к значению за 2019 год (51,07/10 тыс. чел.)

Таблица 1

Основные показатели, характеризующие демографические процессы на территории ЗАТО Железногорск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Годы | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Численность постоянного населения, на конец периода, чел. | 93 169 | 92 851 | 92 302 | 91 379 | 90 392 |
| Численность родившихся за период, чел. | 1 016 | 936 | 805 | 737 | 664 |
| Численность умерших за период, чел. | 1 224 | 1 198 | 1 249 | 1 191 | 1 538 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. | -208 | -262 | -444 | -454 | -874 |
| Численность родившихся за период на 1 тыс. человек населения, чел. | 10,88 | 10,06 | 8,70 | 8,02 | 7,31 |
| Численность умерших за период на 1 тыс. человек населения, чел. | 13,11 | 12,88 | 13,49 | 12,97 | 16,92 |
| Коэффициент естественного прироста на 1 тыс. человек населения, чел. | -2,23 | -2,82 | -4,79 | -4,95 | -9,61 |
| Численность прибывшего населения за период, чел. | 3275 | 3108 | 3183 | 2249 | 2428 |
| Численность выбывшего населения за период, чел. | 3496 | 3164 | 3288 | 2718 | 2537 |
| Миграционный прирост (снижение) населения, чел. | -221 | -56 | -105 | -469 | -109 |
| Коэффициент миграционного прироста (снижения) населения на 10 тыс. человек населения, чел. | -23,67 | -6,02 | -11,34 | -51,07 | -11,99 |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, в среднем за период, тыс.чел. | 51,098 | 50,006 | 48,480 | 48,064 | 47,716 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте), на конец периода, % | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 1,80 |

Отрицательные тенденции усиливаются и стартовыми условиями в городе, которые показывают не очень перспективное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. Таким образом, при сохранении направленности миграционных потоков и естественной убыли, в ближайшие годы может обеспечиваться суженный характер естественного воспроизводства населения.

Рисунок 2. Структура населения на территории ЗАТО Железногорск, 01.01.2020.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних показателей заболеваемости, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, снижение потенциальных возможностей экономического роста.

Демографические тенденции сказываются и на возрастной структуре населения, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. В связи с интенсивными и отрицательными миграционными потоками, на территории ЗАТО Железногорск динамика численности трудоспособного населения с 2016 года стабильно отрицательная (51,098 % в 2016 г. против 47,71 % в 2020 г.). При этом доля лиц младше трудоспособного возраста на 31.12.2020 составила 19%. Однако, в ближайшие 2 года значительного увеличения численности этой категории жителей не ожидается.

Для территории ЗАТО Железногорск, как и для большинства территорий России, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Рисунок 3. Половозрастная структура населения территории ЗАТО Железногорск

По данным Красноярскстата по состоянию на 01.01.2020 на 1000 мужчин в ЗАТО Железногорск приходится 1 161 женщин (46,27 % к 53,73 % соответственно).

Однако такое преобладание женского населения прослеживается не во всех возрастных группах. Для каждой группы возрастов характерно различное соотношение полов (см. рисунок ).

Только в возрасте младше трудоспособного, согласно статистическим данным, преобладает население мужского пола. Данное положение обусловлено тем, что мальчиков рождается больше, чем девочек. Согласно данным медицинской статистики, при рождении на 100 девочек обычно приходится 113 мальчиков. Однако вследствие более высокой мужской смертности соотношение полов сначала выравнивается (молодой возраст), а затем образуется значительный женский перевес (пожилой и старческий возраст). В старших возрастных группах происходит резкое снижение доли населения мужского пола, что связано с более низкой продолжительностью жизни и высоким уровнем смертности у мужчин.

Численность трудоспособного населения ЗАТО Железногорск по оценке 2020 года – 50 990 человек, по отношению к 2019 году увеличение на 770 человек или 1,5%. Численность населения трудоспособного возраста на 01.01.2020 – 49 944 человека (на 01.01.2019 – 49 557 человек). В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается увеличение доли населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения с 53,7% до 54,7%. В течение последних лет наблюдалось снижение численности трудовых ресурсов, но с 2019 года прослеживается тенденция к незначительному увеличению, в связи с изменениями в пенсионном законодательстве (в 2020 году по отношению к 2019 году увеличение на 638 человек или 1,1%). Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет основной потенциал трудовых ресурсов ЗАТО Железногорск.

По состоянию на 31.12.2020 уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, составляет 1,8%. В органах службы занятости г. Железногорска по состоянию на 31.12.2020 официально зарегистрировано 904 безработных граждан, что на 602 человека больше, чем на 31.12.2019. Наблюдается отрицательная динамика в течение анализируемого периода (в 2016 г. уровень зарегистрированной безработицы составлял 0,9%).

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

* высокий показатель смертности населения (в 2020 году количество умерших в 2,31 раза превысило число родившихся, за 5 анализируемых лет – в 1,54 раза);
* сокращение доли лиц трудоспособного возраста (в 2020 году их доля составляла 52,8 %, убыль за 5 лет составила 2,1 %);
* стабильный миграционный убыток населения (в 2020 году коэффициент миграционного прироста (убыли) составил –11,99 чел./10 тыс. жителей, за 5 анализируемых лет, количество выбывших в 1,07 раза превысило число прибывших).

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах, улучшение и сохранение физического здоровья населения, рациональное использование свободного времени людей.

На сегодняшний день в ЗАТО Железногорск фиксируется недостаточная обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры.

Таблица 2

Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории ЗАТО Железногорск

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования | | |
| Детские дошкольные учреждения | Минимально допустимый уровень обеспеченности (детей в возрасте от 1,5 до 7 лет):  Для городского населенного пункта - 85 - 100%, в том числе:  общего типа - 70 - 82%;  специализированного - 3 - 4%;  оздоровительного - 12 - 14%.  Для сельского населенного пункта - 85%, в том числе:  общего типа - 70%;  специализированного - 3%;  оздоровительного - 12%.  При отсутствии данных по демографии - не более 100 мест на 1 тыс. человек | Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск» |
| Общеобразовательные школы | 100% общего числа школьников:  1 - 9 классов и 75%;  10 - 11 классов при обучении в одну смену.  При отсутствии данных по демографии - не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек |
| Учреждения дополнительного образования детей | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий:  дворец (дом) творчества школьников - 3,3%;  станция юных техников - 0,9%;  станция юных натуралистов - 0,4%;  станция юных туристов - 0,4%;  детско-юношеская спортивная школа - 2,3%;  детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |
| Учреждения здравоохранения | | |
| Аптеки | 1 объект на 12 тыс. чел. | Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск» |
| Физкультурно-спортивные сооружения | | |
| Помещения для физкультурных занятий и тренировок | 70-80 м2 общей площади на 1000 человек | Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск» |
| Физкультурно-спортивные залы | Не менее 350 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. |
| Плавательные бассейны | Не менее 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. |
| Плоскостные сооружения | Не менее 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. |
| Учреждения культуры и искусства | | |
| Общедоступные (универсальные) библиотеки, в том числе библиотеки для инвалидов по зрению | Не менее 1 на 10 тыс. чел. | Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск» |
| Детские библиотеки | Не менее 1 на 5,5 тыс. детей от 1,5 до 15 лет |
| Юношеские библиотеки | Не менее 1 на 17 тыс. человек от 15 до 23 лет |
| Помещения для культурно-досуговой деятельности | Не менее 50 - 60 кв. м площади пола на 1 тыс. чел. |
| Учреждения культуры клубного типа | 30 зрительских мест на 1 тыс. человек |
| Музеи | Не менее 2 объектов на городской округ |
| Выставочные залы | 1 объект на городской округ |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы | Не менее 6 - 9 мест на 1 тыс. чел. |
| Театры | Не менее 4 - 5 зрительских мест на 1 тыс. чел. |
| Кинотеатры | 1. объект |

* + 1. Образование

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из важнейших ролей. Образование является частью процесса социализации личности, а учреждения образования координируют деятельность множества людей, направленную на удовлетворение такой социально значимой потребности, как потребности в обучении подрастающих поколений, передачи им научных и практических знаний, ценностей, идеологии, социальных норм, аспектов воспитания, профессиональных умений и навыков.

По состоянию на 31.12.2020 года в структуру муниципальной системы образования ЗАТО Железногорск входило 34 образовательных организаций, из них 13 (с одним филиалом) реализуют программы общего образования, 14 с двумя филиалами – программы дошкольного образования, 7 – дополнительные общеразвивающие программы.

Таблица 3

Структура образовательных организаций

| Населенные пункты | Количество образовательных организаций | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Школ/филиалов | ДОУ/филиалов | УДО/филиалов |
| г. Железногорск | 12/0 | 13/0 | 7/0 |
| п. Подгорный | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| п. Тартат | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| п. Новый Путь | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| п. Додоново | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| д. Шивера | 0/1 | 0/0 | 0/0 |

На 31.12.2020 в общеобразовательных организациях обучалось 8420 школьников, 5257 воспитанников дошкольных образовательных организаций, 4032 детей пользуются услугами дополнительного образования.

Общее количество зданий, принадлежащих учреждениям муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск на праве оперативного управления – 67.

Программы общего образования реализуются на площадях 24 зданий, дошкольного образования - в 37 зданиях, дополнительного образования - в 7 зданиях.

Построены до 1960 года со сроком эксплуатации от 59 и старше - 8 зданий (11,9 % от общего фонда);

построены в период 1960 - 1980 годов со сроком эксплуатации от 40 до 59 лет – 45 зданий (67,2 % от общего фонда);

построены в период 1980 - 2000 годов со сроком эксплуатации от 20 до 39 лет – 13 зданий (19,4% от общего фонда);

построены после 2000 года со сроком эксплуатации менее 20 лет - 1 здание (1,5% от общего фонда).

На территории города также расположены объекты регионального и федерального значения: Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение «Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми «Школа космонавтики» (КГАОУ «Школа космонавтики»), Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Железногорский кадетский корпус» (КГБОУ «Железногорский кадетский корпус»), Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса» (КГБПОУ «ТИПТиС»).

Высшее профессиональное образование представлено на территории ЗАТО Железногорск Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России).

В рамках данной программы оценка обеспеченности объектами регионального и федерального значения не проводится.

Таблица 3

Характеристика системы образования ЗАТО Железногорск, на 31.12.2020 г.

| **Показатель** | **Значение** |
| --- | --- |
| Общеобразовательные школы | |
| Число школ, ед. | 13 |
| Проектная мощность школ, мест | 8675 |
| Численность обучающихся, чел. | 8420 |
| Наполняемость, чел./место | 0, 97 |
| Число учителей школ, чел. | 501 |
| Количество учеников на 1 учителя, чел. | 17 (или 16,8) |
| Дошкольные учреждения | |
| Число детских садов, ед. | 14 |
| Проектная мощность детских садов, мест | 6 276 |
| Численность воспитанников, чел. | 5 257 |
| Наполняемость, чел./место | 0,83 |
| Число воспитателей чел. | 536 |
| Количество воспитанников на 1 воспитателя, чел. | 10 |

* + - 1. Детские дошкольные учреждения

Система дошкольного образования в ЗАТО Железногорск включает в себя 14 дошкольных образовательных организаций.

Таблица 4

Технико-экономические параметры существующих объектов дошкольного образования ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь, м2 | Проект. мощность, мест | Факт. наполняемость | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4\* | 5\* | 6\* | 7\* |
| 1 | МБДОУ № 13 «Рябинушка» | г. Железногорск ул. Григорьева 4,  ул. Советской Армии, 7 А  пос. Додоново, ул. Новоселов, 3 | 1 053,80 | 118 | 84 | 66,36 |
| 1 059,20 | 118 | 103 | 70,97 |
| 304,50 | 50 | 20 | 61,63 |
| 2 | МБДОУ № 23 «Золотой петушок» | г. Железногорск Октябрьская, 41 А  Октябрьская, 41 Б  Октябрьская, 43 А  Кирова, 4 А | 1513,6 | 60 | 60 | 67,20 |
| 1 161,60 | 121 | 94 | 70,82 |
| 1 244,30 | 144 | 104 | 71,64 |
| 1 179,50 | 154 | 125 | 65,76 |
| 3 | МБДОУ№ 24 «Орленок» | г. Железногорск ул. Свердлова, 31А,  ул. Свердлова 33А | 1 244,3 | 143 | 121 | 73,31 |
| 928,7 | 117 | 85 | 72,11 |
| 4 | МБДОУ № 31 «Колокольчик» | п. Подгорный, ул. Мира, 8-а  ул. Лесная, 10.  ул. Кировская, 5 А | 1 177,4 | 123 | 112 | 73,47 |
| 1767 | 54 | 52 | 68,67 |
| 1642,5 | 161 | 132 | 39,67 |
| 5 | МБДОУ № 37 «Теремок» | г. Железногорск, ул. Крупской 5А Октябрьская, 44 А  Октябрьская 46 А  Октябрьская 44  Октябрьская 46 | 1 076,3 | 50 | 50 | 67,85 |
| 1 166,30 | 131 | 112 | 71,07 |
| 1 169,30 | 83 | 82 | 53,67 |
| 1 160,80 | 87 | 77 | 70,31 |
| 1 295,90 | 146 | 130 | 68,71 |
| 6 | МБДОУ № 40 «Медвежонок» | г. Железногорск, ул. Чапаева, 16,  ул. Школьная, 47А,  ул. Ленина, 34А | 1 249,60 | 87 | 87 | 70,25 |
| 1 104,30 | 110 | 89 | 74,63 |
| 857,70 | 108 | 95 | 72,98 |
| 7 | МБДОУ № 45 "Малыш" | г. Железногорск, ул. Белорусская, 47А Белорусская,. 47Б  п. Новый Путь, ул. Майская, 25 | 2 312,0 | 314 | 237 | 51,00 |
| 4939,4 | 208 | 203 | 49,08 |
| 251,5 | 65 | 30 | 66,26 |
| 8 | МБДОУ № 59 солнечный | г. Железногорск, ул. Восточная 45А  ул. Центральный проезд 8 А | 2 314,20 | 208 | 160 | 55,44 |
| 2 236,50 | 293 | 183 | 72,99 |
| 9 | МБДОУ № 60 «Cнегурочка» | г. Железногорск, пр. Курчатова, 26 А пр.Курчатова 24 А | 2 254,20 | 223 | 165 | 68,51 |
| 2 260,60 | 218 | 142 | 69,01 |
| 10 | МБДОУ 62 «Улыбка» | г. Железногорск, ул. Саянская, 5,  ул. Королева, 15 А | 3 464,70 | 205 | 180 | 51,29 |
| 2 234,40 | 206 | 169 | 59,59 |
| 11 | МБДОУ 65 «Дельфин» | г. Железногорск, ул. Саянская, д.21  пр. Ленинградский, 25 | 3 395,30 | 176 | 136 | 56,45 |
| 4 989,90 | 357 | 313 | 44,40 |
| 12 | МБДОУ № 70 «Дюймовочка» | г. Железногорск, ул.60лет ВЛКСМ 44, пр. Ленинградский 47 | 4 961,60 | 307 | 289 | 34,93 |
| 5 011,00 | 351 | 339 | 40,50 |
| 13 | МДОУ №71 «Сибирская сказка» | г. Железногорск, пр. Ленинградский, 151,  пр.Ленинградский , 61 | 4 310,00 | 135 | 109 | 78,57 |
| 5 366,00 | 355 | 327 | 36,68 |
| 14 | МБДОУ 72 «Дельфиненок» | г. Железногорск, пр. Ленинградский 15  ул. 60 лет ВЛКСМ, 10 | 4 461,40 | 132 | 132 | 61,90 |
| 3 105,10 | 304 | 287 | 46,57 |
| Итого | | | 74643,8 | 6 267 | 5 255 | х |

\*данные в столбцах 5-6 указаны по состоянию на 20.09.2020 из формы № 85-К. Столбцы 4 и 7 по состоянию на 1.12.2021 из АИС Регион Приложение №21.3.

Суммарная мощность дошкольных образовательных организаций составляет 6 267 места. На 31.12.2020 дошкольную образовательную услугу на территории ЗАТО Железногорск получали 5 255 детей. Все муниципальные дошкольные организации имеют лицензии на реализацию образовательных программ дошкольного образования. Задача доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, решена. Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от суммарной численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования и находящихся в актуальной очереди в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации, на конец 2020 года составляла 100%. Актуальная очередь для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в ЗАТО Железногорск на 31.12.2020 отсутствовала. Образовательной услугой данная категория детей дошкольного возраста охвачена на 100%. Обеспеченность объектами дошкольного образования согласно МНГП ЗАТО Железногорск по состоянию на 31.12.2020 составляет 100%.

На территории ЗАТО Железногорск отсутствуют частные дошкольные учреждения, при этом опыт муниципальных образований Красноярского края показывает, что частные организации на данном социальном рынке могут динамично развиваться в качестве дошкольных образовательных центров, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также центров по присмотру и уходу за детьми.

Актуальной остаётся проблема обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение и пребывание инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. Раннее выявление и широкий спектр образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья позволили в группах компенсирующей направленности оказывать раннюю психолого-педагогическую помощь для коррекции недостатков в развитии, подготовить детей к обучению в начальной школе.

Таким образом, предупреждение дефицита мест, с учетом детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и обеспечение доступности образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных учреждениях остаётся важной задачей, решение которой является приоритетом на ближайшие годы.

* + - 1. Общеобразовательные учреждения

Сеть общеобразовательных организаций представлена 13 муниципальными учебными заведениями.

Таблица 5

Технико-экономические параметры существующих объектов школьного образования ЗАТО Железногорск по состоянию на 31.12.2020

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь, м2 | Проект. мощность, мест | Факт. наполняемость | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4\* | 5\* | 6\* | 7\* |
| 1 | МБОУ «Средняя школа № 90» | г. Железногорск, пр. Ленинградский, 77 | 8 549,4 | 678 | 668 | 24,12 |
| 2 | МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» | г. Железногорск, ул. Октябрьская, 34 | 4 336,50 | 547 | 683 | 67,97 |
| 3 | МБОУ «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистического Труда М.М. Царевского» | г. Железногорск, ул. Толстого, дом 22 | 4 653,20 | 722 | 761 | 60,40 |
| 4 | МБОУ «Средняя школа № 95» | г.Железногорск, ул. Королёва, 7а | 9 001,4 | 632 | 660 | 73,31 |
| 5 | МБОУ «Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева» | г.Железногорск, ул. Саянская, 7 | 10 559,6 | 631 | 493 | 75,00 |
| 6 | МБОУ «Средняя школа № 97» | г. Железногорск, ул. Восточная, 25 | 6 988,6 | 697 | 477 | 50,99 |
| 7 | МБОУ «Средняя школа № 98» | г. Железногорск, ул. Ленина 48 | 6 027,6 | 618 | 549 | 59,07 |
| 8 | МБОУ «Средняя школа № 100» | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 18 | 8 195,4 | 629 | 639 | 37,90 |
| 9 | МБОУ «Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» | г. Железногорск, ул. Комсомольская, 52  ул. Комсомольская, 35а | 3 688,4  1 996,8 | 597 | 577 | 60,60  83,60 |
| 10 | МАОУ «Лицей № 102 имени академика М.Ф. Решетнева» | г. Железногорск, ул. Школьная, 46 | 9 086,3 | 817 | 826 | 46,41 |
| 11 | МБОУ Лицей № 103 «Гармония» | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 32  ул. 60 лет ВЛКСМ, 32в  Филиал  д. Шивера, ул. Центральная, 4. | 9 886,7  550,0  1 368 | 854  25 | 998  3 | 32,55  18,33 (на 01.01.2021  53,81 |
| 12 | МБОУ «Средняя школа № 104» | пос. Подгорный, ул. Лесная, 7  ул. Лесная, 5 | 2 540,1  5 862,2 | 558 | 479 | 67,40  50,10 |
| 13 | МБОУ «Средняя школа № 106 с углубленным изучением математики» | г. Железногорск, пр. Ленинградский, 81 | 11 440,1 | 670 | 648 | 40,77 |
| ***Итого*** | | | 90 507,3 | 8 675 | 8 461 | х |

\*данные в столбце 6 указаны по состоянию на 20.09.2020 из формы ОО-1. Столбцы 4 и 7 по состоянию на 1.12.2021 из АИС Регион Приложение №21.3.

Общее количество мест в образовательных учреждениях города составляет 8675 ед. Обеспеченность объектами школьного образования согласно МНГП ЗАТО Железногорск состоянию на 01.09.2021 составляет 100 %.

В 7-ми учреждениях реализуют программы углублённой предметной подготовки и программы профильного обучения на старшей ступени, в 13-ти учреждениях – коррекционные (адаптированные) образовательные программы. Для детей, имеющих медицинские показания, организовано обучение на дому, дистанционное обучение.

Отдельное внимание уделяется вопросу поддержки детей, имеющих особые образовательные потребности – открыто 8 специализированных классов городского набора с углублённой подготовкой по предметам математического и инженерно-технологического профилей для способных и одаренных детей.

Всеми общеобразовательными учреждениями обеспечено внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования. Организована подготовка к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с умственной отсталостью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Модернизация образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами.

Продолжается устойчивая тенденция роста количества детей с ограниченными возможностями (чаще всего это дети, имеющие нарушения в интеллектуальном развитии). Так, в 2019/20 учебном году количество детей с ОВЗ составляло 391 (4,7 % от числа обучающихся), 2020/21 – 403 (4,76 %). В текущем году в 13-ти общеобразовательных организациях города обучаются 406 детей с ограниченными возможностями здоровья (4,81% от числа обучающихся). В этой связи в школах активно внедряется инклюзивное образование по адаптированным программам. Благодаря своевременной коррекционной помощи удалось значительно уменьшить степень тяжести проблем в развитии большинства детей.

В образовательных учреждениях функционируют кружки, спортивные секции. В целях организации отдыха и занятости детей активно используются малозатратные формы. Организуется посещение выставок, кинофильмов, музеев, детских представлений, гостевых маршрутов.

* + - 1. Дополнительное образование

Услуги дополнительного образования предоставляются населению ЗАТО Железногорск на базе муниципальных учреждений разной ведомственной принадлежности: системы образования, культуры, физкультуры и спорта.

Система дополнительного образования в городе представлена 7 учреждениями дополнительного образования, находящимися в ведении МКУ «Управления образования». Учреждения реализуют дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, технической, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой.

Услугами дополнительного образования охвачено 32 % населения ЗАТО Железногорск в возрасте от 5 до 18 лет. Обучающиеся имеют возможность выбора дополнительных общеразвивающих программ различной направленности. В основном деятельность учреждений дополнительного образования направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки;

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Взаимодействие образовательных организаций, муниципалитета и бизнеса, в рамках социального партнёрства, может быть направлено на решение задачи по развитию раннего профессионального образования обучающихся, стимулируя развитие приоритетных направлений дополнительного образования и с учётом территориального заказа (инженерные технологии, технологии культурной политики, социальные, экранные технологии и др.). При этом общее количество мест в учреждениях дополнительного образования города составляет 4094 ед. Обеспеченность объектами дополнительного образования согласно МНГП ЗАТО Железногорск по состоянию на 01.09.2021 составляет 100 %.

Таблица 6

Технико-экономические параметры существующих объектов дополнительного образования ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес учреждения | Площадь, м2 | Проект. мощность, мест | Факт. Наполняе-мость | Степень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4\* | 5\* | 6\* | 7\* |
| 1 | МБУ ДО «ДТДиМ» | г. Железногорск, ул. Андреева, 26 | 1677,7 | 1603 | 1415 | 62,70 |
| 2 | МБУ ДО «СЮТ» | г. Железногорск, пр. Курчатова, 15 | 4144,4 | 820 | 1013 | 28,28 |
| 3 | МБУ ДО «ДЭБЦ» | г. Железногорск, ул. Сибирская, 19 | 2575,1 | 450 | 936 | 74,52 |
| 4 | МБУ ДО «Центр "Патриот"» | Г.Железногорск, ул. Октябрьская 46Б | 362,3 | 500 | 668 | 100,00 |
| 5 | МАУ ДО ДООЦ «Горный» | г. Железногорск ул. Кантатская, 14 | 9304,8 | 317 в смену | - | 78,49 |
| 6 | МАУ ДО ДООЦ «Орбита» | г. Железногорск, ул. Большая Кантатская, 11, | 7448,9 | 273 в смену | - | 38,50 |
| 7 | МАУ ДО ДООЦ «Взлет» | ЗАТО Железногорск, тер. оздоровительный лагерь Взлет, строение 1 | 1191,2 | 131 в смену | - | 100,00 |
| ***Итого*** | | | ***26704,4*** | ***4094*** | ***4032*** |  |

\* данные в столбцах 5-6 указаны по состоянию на 31.12.2020 из формы ДО-1. Столбцы 4 и 7 по состоянию на 1.12.2021 из АИС Регион Приложение №21.3.

Для увеличения количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, могут проводиться различные плановые мероприятия. Наиболее значимыми из них являются:

* анкетирование и социологические опросы потребителей услуг по дополнительному образованию;
* презентации деятельности кружков и секций дополнительного образования на родительских собраниях в школах;
* показательные программы и открытые мероприятия учреждений дополнительного образования.

Таким образом, среди дефицитов оказания услуг в области образования являются:

1. Недостаточное количество услуг, предлагаемых структурами малого бизнеса для детей раннего возраста.
2. Недостаточное количество мест по оказанию услуг присмотра и ухода во второй половине дня для младших школьников, отсутствуют предложения по оказанию услуг, связанных с организацией второй половины дня для школьников со стороны частных организаций.
3. Недостаточное количество узких специалистов по организации предоставления дополнительных коррекционных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья.
4. Недостаточно используется ресурс действующих предприятий и организаций города для осуществления профессиональных проб, формирования трудового потенциала предприятий города.
5. Недостаточно реализуется в образовании индивидуально-ориентированный подход, учитывающий персональные возможности и потребности, образовательные запросы ребёнка и родителей.

При обеспечении инвесторами развития данных направлений МКУ «Управление образования» и Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечат оказание консультативной и методической помощи предпринимателям в вопросах приведения условий оказания услуги в соответствии с нормативными требованиями.

* + 1. Социальная защита

Более 40 тысяч граждан получают различные виды социальной помощи, что составляет 45% от общей численности жителей города (90392 чел. на 01.01.2021). Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной помощи и поддержке, являются пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а также семьи с низким уровнем доходов.

По состоянию на 01.04.2021 численность отдельных категорий граждан, состоящих на учете в территориальном отделении КГКУ «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (далее – ТО по ЗАТО г. Железногорск):

* участники и инвалиды Великой Отечественной войны – 13 чел. или 0,03 % от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г.Железногорск;
* труженики тыла – 319 чел. или 0,78 % от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;
* ветераны труда – 14824 чел. или 36,34 % от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;
* ветераны труда края – 6995 чел. или 17,15% от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;
* реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, - 222 чел. или 0,54% от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;
* пенсионеры – 29885 чел. или 73,25 % от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;
* семьи с детьми-инвалидами – 320 семей, из них 327 детей-инвалидов или 0,80 % от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г. Железногорск;
* многодетные семьи с детьми – 665 семей, из них 2102 ребенка или 5,15% от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г.Железногорск;
* граждане, подвергшиеся воздействию радиации, – 354 чел. или 0,87% от состоящих на учете граждан в ТО по ЗАТО г.Железногорск.

Одним из основных звеньев социальной защиты является система социального обслуживания, которая в ЗАТО Железногорск представлена тремя краевыми учреждениями: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (КГБУ СО «Железногорский дом-интернат»), Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Железногорский детский дом» (КГКУ «Железногорский детский дом») и Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский» (КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский»).

За период с 01.10.2019 по 31.03.2021 в ТО по ЗАТО г. Железногорск зарегистрировано 2010 обращений на предоставление срочных услуг и создано 744 индивидуальных программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), в том числе:

- за 4 квартал 2019 года – 418 социальных услуг и 133 ИППСУ;

- за 2020 год – 1028 социальных услуг и 443 ИППСУ;

- за 1 квартал 2021 года – 564 социальных услуг и 168 ИППСУ.

Одним из важнейших аспектов развития человеческого потенциала является обеспечение беспрепятственного доступа к объекту ТО по ЗАТО г.Железногорск инвалидам с различными нарушениями и  другим маломобильным гражданам, а также доступ позволяет проводить обслуживание вышеуказанных граждан по назначению и предоставлению мер социальной поддержки, направленных на повышение их качества жизни.

Тяжёлое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье – все эти факторы приводят к снижению качества жизни отдельных категорий граждан и свидетельствуют о необходимости социальной поддержки.

За период с 01.10.2019 по 31.03.2020 по предоставленным государственным социальным услугам произведены выплаты из краевого бюджета на общую сумму 1 040 630,41 тыс. рублей по различным мерам поддержки.

Прием граждан на предоставление государственных услуг в ТО по ЗАТО г. Железногорск осуществляется в режиме «Единое окно». Программное обеспечение «Электронная очередь» дает положительный результат в работе по приему «Единое окно».

КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг.

Ведется кружковая работа, организованы клубные объединения: ансамбль русской песни «Рябинушка», студия вокала «Джинн – тоник», театр моды «Бархатный возраст», кружок авторской мягкой игрушки «Котик – мурлотик», творческий кружок «Сам себе мастер», психологический клуб «Эликсир молодости», «Читательский клуб».

Также работает «Ателье проката технических средств реабилитации».

В 2020 году КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» обслужено 2 107 получателей социальных услуг. Учреждением оказано около 184 168 услуг. Государственное задание выполнено на 102,8 %.

Отделениями социального обслуживания на дому обслужено 642 человека, из них специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому – 135 человек. Данный вид обслуживания является наиболее экономичным, а, следовательно, и более востребованным, так как позволяет получателям социальных услуг находится в привычной для них среде.

Услугами социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов воспользовались более 342 человек.

Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляет социальные услуги в полустационарной форме. За 2020 год услуги ранней помощи получили 21 ребенок, 26 семей прошли опросник по шкалам развития kid, rcdi. На 01.01.2021 г. в рамках договорных отношений обслужено 335 получателей из числа семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних оказывает предоставление социальных услуг в полустационарной форме. На 01.01.2021 г. обслужено 274 получателя в рамках договорных обязательств из числа семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации и в «группе риска», 123 получателя в рамках оказания срочных социальных услуг.

Отделение срочного социального обслуживания оказывает предоставление услуг в полустационарной форме. На 01.01.2021 года обслужено 514 получателей из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Наиболее востребованными срочными социальными услугами являются содействие в сборе и оформлении документов для признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании и определения права на меры социальной поддержки.

Для оказания более широкого спектра социальных услуг КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» на сегодняшний день ограничено в дополнительных площадях, оборудовании и соответствующих специалистах.

КГБУ СО «КЦСОН «Железногорский» активно принимает участие а проведении общегородских мероприятий, осуществляет совместную деятельность с общественными организациями ЗАТО Железногорск.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (КГБУ СО «Железногорский дом-интернат», далее – дом-интернат) - социальное учреждение оказывающее социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания. Имеет плановую коечную мощность 55 койкомест.

Дом-интернат размещен в приспособленном капитальном кирпичном 3-х этажном здании. Вместимость жилых комнат 1-3 места. Санитарные узлы имеются в каждой комнате, оборудованы поручнями, раковинами и унитазами. Учреждение адаптированно для проживания граждан с отклонениями в здоровье, оборудовано специальными средствами доступной среды. В коридоре вдоль стен имеются настенные поручни. Для колясочников при входе в здание оборудован пандус. Коридоры и входы в комнаты имеют ровное однородное покрытие, не препятствующее свободному перемещению.   В комнатах имеются телевизоры, радиоточки, есть возможность подключения к интернету. Для перемещения между этажами имеется лифт.

Для перевозки получателей социальных услуг, в том числе и инвалидов-колясочников имеется специализированный пассажирский автомобиль ГАЗ 322173 на 7 мест, оборудованный подъемником (гидроборт), грузоподъемностью 350 кг.

В доме-интернате имеется зал адаптивной физкультуры, оборудованный тренажерами и беговыми дорожками, кабинет массажа.

За 2020 год в доме-интернате получили государственную услугу 62 получателя социальных услуг (далее ПСУ):

- по категории «Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности» - 54 ПСУ;

- по категории «Гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности» – 6 ПСУ. Государственное задание выполнено в полном объеме.

В доме-интернате по состоянию на 31.12.2020 года проживало - 49 человек, из них 29 ПСУ – инвалиды.

Дом-интернат оказывает следующие виды социальных услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые и услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

За 2020 год по договорам социального обслуживания оказано более - 140 тыс. единиц социальных услуг.

В доме-интернате с 2019 года реализуется пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».

На конец 2020 года в систему СДУ включены 49 жителей интерната, 37 человек инвалиды, 6 человек полностью утративших способность к самообслуживанию.

В 2020 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг. По итогам независимой оценки дом-интернат занял 15 место из 104 учреждений социального обслуживания края набрав 95,44 балла из 100.

КГКУ «Железногорский детский дом» (далее - учреждение) предоставляет социальные услуги с обеспечением проживания. Дополнительный вид деятельности: дополнительное образование детей. Максимальное количество воспитанников – 64 человека. Учреждение создано для оказания социальных услуг по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом деятельности Учреждения является:

- оказание социальных услуг по содержанию, воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

Целями деятельности Учреждения являются:

- создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей;

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации детей;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;

- охрана прав и интересов детей.

* + 1. Культура

ЗАТО Железногорск обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения культурно-досугового типа, театры, детские школы искусств, музейно-выставочный центр, парк культуры и отдыха. Образовательные учреждения в области культуры предоставляют жителям города услугу по дополнительному образованию детей.

Координирование деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление культуры».

В ЗАТО Железногорск работают два профессиональных театра: МБУК Театр оперетты и МБУК театр кукол «Золотой ключик».

Театр кукол «Золотой ключик» был основан 1 сентября 1965 года. Ежегодно театр показывает более 280 спектаклей, которые посещают более 20 тысяч зрителей – как на стационаре, так и на выездах, гастролях. Театр кукол неоднократно становился дипломантом и лауреатом российских региональных, межрегиональных и международных фестивалей, является дипломантом и обладателем семнадцати Хрустальных масок в различных номинациях на ежегодном краевом фестивале «Красноярск - театральная столица края» и «Театральная весна». Театр осуществляет большую гастрольную деятельность по городам Красноярского края и другим регионам, сотрудничает с иностранными деятелями искусств.

В ЗАТО Железногорск действует широкая сеть учреждений культурно-досугового типа: МБУК «Дворец культуры» с подразделениями в пос. Додоново (клуб «Росинка»), дер. Шивера (клуб «Октябрь»), Зал торжественных обрядов. МБУК «Центр досуга» с подразделениями в микрорайоне Первомайский (ДК «Юность»), пос. Подгорный (ДК «Старт»), пос. Тартат (клуб «Железнодорожник» – в настоящее время учреждение находится в аварийном состоянии). В учреждениях функционируют различные клубные формирования, в том числе самодеятельного народного творчества, а также любительские объединения и клубы по интересам. Учреждения культурно-досугового типа проводят концерты, спектакли, шоу-программы, развлекательные и познавательные программы, ярмарки, выставки, фестивали, конкурсы, дискотеки, уличные гуляния, карнавалы, шествия, корпоративные праздники, презентации, семейные торжества, церемонии и т.д.

В ЗАТО Железногорск работает одна библиотека: муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького. МБУК ЦГБ им. М. Горького имеет обособленные подразделения, не являющиеся филиалами и представительствами, которые действуют на основании Положений, утвержденных Учреждением: 6 в городе и 5 в поселках. В 2018 году модернизирована библиотека №6 ЦГБ им. М. Горького в рамках краевого проекта «Городская библиотека» и переименована в библиотеку им. Р. Солнцева. В 2019 году создана модельная библиотека на базе библиотеки №3 в рамках национального проекта «Культура» и переименована в Модельную библиотеку им. С. Кучина. В 2021 г. в рамках краевого проекта в библиотеке им. С. Кучина внедрена автоматизированная система обслуживания читателей на основе РФИД-технологий. С 2019 по 2021 год библиотеки выиграли Президентский грант на сумму 487 т.р., грант Благотворительного фонда В. Потанина на сумму 1 млн руб., благотворительные конкурсы социальных проектов «ГХК- ТОП-20» на сумму 100 т.р., «ГХК-преображая жизнь» на сумму 300 т.р., фонд Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» на сумму 258 т.р. Основной целью деятельности библиотек является обеспечение условий для реализации права пользователей на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам, приобщение к достижениям и ценностям науки и культуры. Сегодня библиотеки выполняют функции не только по сохранению культурного наследия, но и по возрождению традиций семейного досуга, привлечению родителей и детей к семейному чтению. В 2020 году услугами библиотек воспользовались более 248 тыс. человек, в фонды библиотек поступило 9,5 тысяч новых изданий. В своей работе библиотеки успешно используют информационные технологии. Все учреждения имеют доступ к сети Интернет, собственные сайты.

Важными элементами структуры учреждений культуры и искусства являются детские школы искусств. В оперативном управлении МБУДО «Детская школа искусств им. М. П. Мусоргского» имеется несколько зданий: центральное здание по адресу Андреева, 14 и учебные классы по адресам: Ленинградский проспект,45, Ленинградский проспект 73, Ленина, 31а, расположенные на территории ЗАТО Железногорск. МБОУ ДОД «Детская художественная школа» – 2 филиала, МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2» расположена в пос. Подгорный. МБУДО "Детская художественная школа» имеет 2 отделения: в МБОУ «СШ №100», в МБОУ «СШ №93». В МБУ ДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» обучается 1 059 учащихся, в МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2» – 197 учащихся, МБУДО «ДХШ» – 1 042 воспитанника (по состоянию на 01.01.2021). Доля детей, занимающихся в школах искусств и художественной школе, составляет 16 % от общего числа детей ЗАТО Железногорск. Ученики и преподаватели дополнительного образования активно участвуют в конкурсах, фестивалях и музыкальных форумах различных статусов, участвуют в научно-практических конференциях, ассамблеях, становятся участниками мероприятий, организованных Госкорпорацией «Росатом».

Ежегодно ДШИ становится участником летних и осенних творческих школ, организованных Министерством культуры Красноярского края, мастер-классы в рамках которых проводятся ведущими специалистами, профессорами и доцентами профильных учебных заведений. Школы регулярно проводят мероприятия, направленные на воспитание и популяризацию важнейших российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей (концертные программы, лекции, выставки рисунков, классные часы, посвященные выдающимся российским деятелям музыкального искусства, Государственным праздникам, юбилейным датам). Коллективы взаимодействуют с организациями ведомственной принадлежности различного типа в рамках проведения городских и всероссийских социокультурных проектов. Преподаватели постоянно повышают педагогическую квалификацию и работают над совершенствованием своего профессионального мастерства в целях повышения качества образовательного процесса. В учреждениях дополнительного образования планомерно проводится целенаправленная работа с одаренными детьми в области культуры и искусства.

На сегодняшний день очень важно осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства. Следует провести необходимые капитальные ремонты и реконструкции, серию мероприятий по обеспечению безопасности, оказать финансовую поддержку в приобретении автотранспорта, мебели, соответствующей требованиям СанПина. Существует потребность в обновлении парка музыкальных инструментов, приобретении учебно-методической литературы, специального инновационного технического оборудования (интерактивные доски для предметов теоретического цикла), сценических костюмов для концертных коллективов.

В ЗАТО Железногорск работает МБУК «Музейно-выставочный центр». С 1994 года учреждение работает в статусе Музейно-выставочного центра. МВЦ активно интегрируется в региональное, российское и мировое культурное пространство, сотрудничая с музеями Красноярского края и страны, участвуя в российских и международных проектах. Музейно-выставочный центр Железногорска – член ИКОМ России и Союза музеев РФ, входит в Ассоциацию «Открытый музей» (Красноярск) и Ассоциацию музеев космонавтики (Калуга).

В музее накоплен большой потенциал для ведения научно-просветительской, научно-фондовой, издательской, научно-исследовательской, проектной деятельности.

Фондовое собрание Музейно-выставочного центра насчитывает 88601 единицу хранения: 20857 предметов основного фонда и 67744 предмета научно-вспомогательного фонда. Большинство памятников материальной и духовной культуры связаны с историей Железногорска, Красноярского края и Сибири.

Наиболее крупной коллекцией музея – более 30 000 единиц хранения – является фотографическая, документирующая историю ЗАТО Железногорск. Вещевая коллекция содержит предметы этнографии XIX-XX вв., макеты космических аппаратов, модели плавсредств времен освоения Сибири, предметы производственной деятельности ключевых предприятий и организаций Железногорска. В археологической коллекции – более 6 000 предметов эпохи мезолита, неолита, энеолита, бронзового века. В обширной коллекции письменных источников историческую ценность представляют документы личного происхождения руководителей закрытого города, его строителей, выдающихся деятелей отечественной науки и техники. Обширная художественная коллекция включает в себя произведения живописи, графики, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства.

За 33 года работы в МВЦ побывало 2 млн. посетителей. Музей провел на своих площадках более 1000 выставок и свыше 4000 мероприятий – в том числе по программам музейной педагогики для детей, подростков и молодёжи.

МБУК МВЦ имеет обособленное подразделение в пос. Подгорный «Музей археологии им. Е.С.Аннинского». В музее насчитывается более трех тысяч экспонатов. Изучением наскальных росписей в среднем течении Енисея занимался с 1978 года Е.С. Аннинский. В фондах музея хранится более 260 эстампажей, изготовленных путем контактного копирования со скальных фризов. Наиболее интересными эстампажами считаются Шаманский камень, Большая и Малая Боярские писаницы. В зале археологии представлены образцы памятников различных эпох, начиная с Каменного века и заканчивая Средневековьем. Второе обособленное подразделение «Музей истории города» является площадкой для открытого фондохранения и проведения занятий и мастер-классов по программе «МИР народной культуры.

В конце августа 2021 г. в МВЦ открыта уникальная экспозиция «Космос на связи», посвященная истории становления и развития российской космонавтики и одного из самых значимых российских космических предприятий — Акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС»). На интерактивных тач-панелях проецируются космические орбиты, на которых работают космические аппараты, можно проследить этапы проектирования и создания спутников. Макеты различных масштабов демонстрируют космические аппараты по их назначению: связные, ретрансляционные, навигационные и геодезические.

В центре зала установлена схематичная модель спутника, объясняющая расположение его основных систем.

С октября 2021 г. начал работать «Космический гаджет-квест» с технологией дополненной реальности, созданный на базе мобильной платформы МЕМОРИС.

Такая технология позволяет «оживить» музейные предметы. Так, в экспозиции «Космос на связи», направив свой мобильный телефон (с установленным клиентом МЕМОРИС) на ряд экспонатов, посетитель может увидеть старт ракеты-носителя, 3D-модель космического аппарата, видео рассказ о системе «ГЛОНАСС».

Планируется использовать возможности платформы МЕМОРИС для «оживления» предметов создаваемых экспозиций и временных выставок, для создания различных гаджет-квестов на городских площадках, а также для использования технологии дополненной реальности на городских памятниках и других объектах.

В МВЦ хранится также коллекция макетов космических аппаратов (более 20 макетов) в различных масштабах (1:1, 1:10, 1:25). Большая часть из них уникальны. Спутники СЕСАТ, Экспресс-АМ33 и некоторые другие можно увидеть только в МВЦ Железногорска.

Макет межпланетного космического корабля в 2021 г. проходит сертификацию на получение статуса памятника науки и техники по программе Политехнического музея «Памятники науки и техники в музеях России».

В 2022-2023 гг. планируется совместно с КБ-51 создание экспозиции, посвященной становлению городской медицины (имеется тематическая концепция зала).

В 2023-2025 гг. планируется совместно с ФЯО ФГУП «ГХК» создание экспозиций, посвященных ядерной отрасли и безопасности (проект в стадии разработки экспозиционной концепции залов).

В ЗАТО Железногорск действует МАУК «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова». Площадь парка составляет 24.6 га. На территории парка расположены аттракционы семейные и детские, зоосад, танцевально-концертный зал, лодочный причал, площадка уличных тренажеров, уютные беседки, скульптурные композиции, кафе, рекреационные зоны. В декабре 2019 года в парке культуры и отдыха состоялось открытие площадки «Собольки». Работы выполнены в рамках краевой программы «Формирование комфортной городской среды». Поляна у «Собольков» стала досуговой площадкой со сценой, спуском к озеру, двумя смотровыми площадками, территорией для занятий йогой. В 2020 году парк посетило более 146 тысяч посетителей.

По состоянию на 01.01.2021 в учреждениях культуры работает 806 человек.

По итогам 2020 года достигнуты следующие показатели:

уровень фактической обеспеченности от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа – 100%;

- библиотеками – 100%;

- парками культуры и отдыха – 70%.

Вместе с тем в развитии сферы культуры имеется ряд проблем:

- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в молодых специалистах;

- материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа зданий и не обеспечена в достаточном количестве необходимым оборудованием, компьютерной техникой;

- развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры и виртуального культурного пространства осуществляется недостаточными темпами;

- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры, которые отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность города как места комфортного проживания.

Таблица 7

Характеристика муниципальных учреждений культуры

| Объект | Адрес расположения | Общая площадь объекта, м2 | Проектная мощность | | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. измерения | значение |
| **Учреждения дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | |
| МБУДО "ДХШ" | Ул.Школьная, д.18 | 1 663,7 | Чел.в год | 719 | 80,5 |
| Ул.60 лет ВЛКСМ, д.18 | 100,8 | Чел.в год | 203 | 80,5 |
| Ул.Белорусская, 45в | 172,1 | Чел.в год | 120 | 80,5 |
| МБУДО «ДШИ им. М.П. Мусоргского» | Андреева, 14 | 2816,0 | человек | 300 | 73,09 |
| Ленина, 31 А | 1031,0 | человек | 150 | 74,25 |
| Ленинградский пр., 45 | 781,5 | человек | 200 | 38,55 |
| Ленинградский пр., 45 | 226,1 | человек | 27 | 33,73 |
| ***Итого*** | | ***6791.2*** | ***×*** | ***1719*** | ***65.87*** |
| **Учреждения досугового типа** | | | | | |
| МБУК «Дворец культуры» | г. Железногорск, ул. Ленина, 23 | 5580,5 | мест | 680 | 70% |
| посещений | 85617 |  |
| Подразделение клуб «Росинка» | п. Додоново, ул. Новосёлов,7 | 400,0 | мест | 80 | 100% |
| посещений | 360 |  |
| Подразделение клуб «Октябрь» | д. Шивера, ул. Центральная, 2 | 453,4 | мест | 70 | 50% |
| посещений | 315 |  |
| Подразделение Зал торжественных обрядов | г. Железногорск, пр. Курчатова, д.42 | 471,7 | мест | 70 | 50% |
| посещений | 280 |  |
| МБУК «Центр досуга» | г. Железногорск, пр.Ленинградский, д.37 | 7557,2 | мест | 409 | 21 % |
|  | посещений | 31694 |  |
| МБУК «Центр досуга»  подразделение ДК «Юность» | г.Железногорск, ул. Белорусская д. 42 | 982,80 | мест | 174 | 69% |
|  | посещений | 20219 |  |
| МБУК «Центр досуга»  подразделение ДК «Старт» | ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Мира, д. 9 | 1440,5 | мест | 270 | 86% |
|  | посещений | 14478 |  |
| МБУК «Центр досуга»  подразделение клуб «Железнодорожник» | ЗАТО Железногорск, п.Тартат, ул. 40 лет Октября, 9а | 422,9 | мест | 0 | 100% |
|  | посещений | 0 |  |
| ***Итого*** | | ***14102,4*** | ***мест/посещ.*** | ***1753/154716*** | ***68,25*** |
| **Библиотеки** | | | | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького | г. Железногорск, ул. Крупской, 8 | 3266,7 | ед. хранения/читат. мест | 158 249 / 197 | 67,63 |
| Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара | г. Железногорск пр.Курчатова,11 | 2441,7 | ед. хранения/читат. мест | 75 642 / 125 | 60,71 |
| Библиотека им. Д. Хармса | г. Железногорск Ленинградский пр., 73 | 80,6 | ед. хранения/читат. мест | 7 965 / 5 | 23,53 |
| Библиотека им. С. Кучина | г. Железногорск ул. Свердлова, 51а | 259,6 | ед. хранения/читат. мест | 14 763 / 30 | 39,66 |
| Библиотека им. А. Беляева | г. Железногорск Ленинградский пр., 37 | 253,5 | ед. хранения/читат. мест | 31398 /30 | 22,2 |
| Библиотека им В. Шишкова | г. Железногорск ул. Толстого, 19 | 401,2 | ед. хранения/читат. мест | 26 664 / 58 | 88,11 |
| Библиотека им. Р. Солнцева | г. Железногорск ул. Ленина, 3 | 480,0 | ед. хранения/читат. мест | 32 090 / 37 | 57,98 |
| Библиотека № 7 | д. Шивера, ул. Центральная, 2 | 29,9 | ед. хранения/читат. мест | 3 183 / 3 | 50 |
| Библиотека № 8 | п. Додоново, ул. Новоселова, 7 | 20,0 | ед. хранения/читат. мест | 4 323 / 3 | 100 |
| Библиотека № 9 | п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2а | 72,9 | ед. хранения/читат. мест | 4 109 / 12 | 100 |
| Библиотека № 10 | п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 9 | 61,0 | ед. хранения/читат. мест | 5 317 / 12 | 100 |
| Библиотека № 11 | п. Подгорный ул. Лесная, 9 | 303,5 | ед. хранения/читат. мест | 13 693 / 14 | 50 |
| ***Итого*** | | ***14853.9*** | ***×*** | ***377396/526*** |  |

Согласно отчетов системы «Барс» Министерства культуры Красноярского края, в таблице № 8 представлен свод основных показателей состояния и развития отрасли культуры ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица 8

Основные показатели состояния и развития отрасли культуры ЗАТО Железногорск

за период 2018–2020 г.г.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | **Школы** | | | | |
| 1.1. | Численность занимающихся дополнительного образования в сфере культуры | человек | 2544 | 2516 | 2287 |
| 2 | **Библиотеки** | | | | |
| 2.1. | Поступление печатных изданий | единица | 20332 | 10819 | 9530 |
| 2.2. | Количество посещений библиотек | человек | 430646 | 432601 | 248967 |
| 2.3. | Количество зарегистрированных пользователей | человек | 51400 | 51400 | 35099 |
| 2.4. | Количество библиотечных мероприятий | единица | 2715 | 2752 | 871 |
| 3 | **Парк** | | | | |
| 3.1. | Количество посетителей парка на платной основе | человек | 121303 | 130759 | 86327 |
| 3.2. | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 288 | 255 | 140 |
| 4 | **КДУ** | | | | |
| 4.1. | Количество культурно-массовых мероприятий | единиц | 1689 | 1627 | 782 |
| 4.2. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий | человек | 246611 | 259088 | 152963 |
| 4.3. | Количество клубных формирований | единиц | 113 | 109 | 110 |
| 4.4. | Количество участников клубных формирований | единиц | 2440 | 2439 | 2426 |
| 5 | **Музей** | | | | |
| 5.1. | Число посещений музея | человек | 40800 | 39100 | 11400 |
| 5.2. | Количество проведенных экскурсий | единиц | 1767 | 1894 | 683 |
| 5.3. | Число предметов основного фонда | единиц | 20336 | 20636 | 20800 |
| 6 | **Театры \*** | | | | |
| 6.1. | Количество проведенных мероприятий | единиц | - | - | 120 |
| 6.2 | Количество зрителей | человек | - | - | 15600 |

\* В системе БАРС формы по театрам с 2020-го года.

Учреждения культуры постоянно развиваются, обновляют формы работы и технологии, для того чтобы соответствовать требованию времени. Получив признательность у горожан за высокий уровень культурных услуг, внедрение инновационных технологий в творческую деятельность, создание комфортных условий для отдыха, у учреждений имеются уже заявки на проведение мероприятий на 1-2 года вперед. Но стремительное падение показателей в 2020 году обусловлено ограничительными мерами на проведение мероприятий и переход работы в онлайн-режим отрицательно сказались на показателях деятельности.

* + 1. Физическая культура и спорт

На территории городского округа ЗАТО Железногорск услуги населению в отрасли физической культуры и спорта оказывают четыре муниципальных учреждения (таблица № 9).

Координирование деятельности указанных выше муниципальных учреждений осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Управление физической культуры и спорта» (МКУ «УФКиС»).

Таблица № 9

Характеристика основных спортивных объектов

муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта

ЗАТО Железногорск

| № п/п | Наименование учреждения | Вид объекта | Адрес (место) расположения | Общая площадь объекта, м2 | Единовременная пропускная способность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа  № 1" (МБУ СШ №1) | Спортивный комплекс (2 спортивных зала, спортивное ядро для занятий легкой атлетикой) | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Свердлова, 1 Б | 2 407 | 120 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа по спортивным играм "Смена"  (МБУ СШ "Смена") | Спортивный комплекс (спортивные, тренажерные залы) | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Ленина ,48А, пом.25 | 1 528,2 | 48 |
| Игровой зал для шахмат | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Восточная ,15 | 294,9 | 15 |
| 3. | Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Юность"  (МАУ СШ "Юность") | Спортивный комплекс  (плавательные бассейны, спортивные залы, спортивные площадки) | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 18А | 4 498,6 | 224 |
| 4. | Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (МАУ «КОСС») | Плавательный бассейн "Труд" | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Свердлова, 3 | 2 027,7 | 93 |
| Спортивный комплекс "Радуга" | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Красноярская, 4 | 7 150,2 | 210 |
| Стадион "Труд" | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Свердлова, 1 | 2 225,1 | 245 |
| Лыжная база "Снежинка" | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Горького, 36А | 401,3 | 110 |
| Горнолыжный комплекс | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Горького, 56 | 264,6 | 30 |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс | Красноярский край,  г. Железногорск,  ул. Поселковая, 61 | 446 | 59 |

Согласно отчетов Администрации ЗАТО г. Железногорск по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, № 3-АФК, № 5-ФК, в таблице № 10 представлен свод основных показателей состояния и развития отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск за период 2018-2020 годов.

Таблица № 10

Основные показатели состояния и развития

отрасли физической культуры и спорта ЗАТО Железногорск

за период 2018–2020 г.г.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Период, год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Численность занимающихся физической культурой и спортом, | человек | 33 398 | 34 927 | 37 792 |
|  | в том числе: | человек | 1 245 | 1 324 | 1 738 |
| - в дошкольных образовательных учреждениях |
|  | - в общеобразовательных учреждениях | человек | 6 903 | 5 950 | 6 986 |
|  | - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального образования | человек | 1 463 | 1 422 | 1 430 |
|  | - организации дополнительного образования детей и осуществляющие спортивную подготовку | человек | 3 580 | 3 858 | 3 873 |
|  | - в учреждениях, предприятиях, организациях | человек | 12 888 | 13 568 | 13 914 |
|  | - в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | человек | 3 898 | 4 304 | 4 525 |
|  | - фитнес-клубы | человек | 436 | 580 | 1 311 |
|  | - в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства граждан | человек | 1 433 | 1 530 | 1 748 |
|  | - в других учреждениях и организациях,  в том числе адаптивной физической культуры и спорта | человек | 1 552 | 2 391 | 2 267 |
|  | Количество спортивных школ | единица | 3 | 3 | 3 |
|  | Количество спортсменов-разрядников из числа занимающихся в спортивных школах | человек | 1 006 | 1 091 | 901 |
|  | Количество тренеров в спортивных школах | человек | 73 | 68 | 67 |
|  | Количество физкультурно-спортивных клубов по месту проживания граждан | единица | 16 | 17 | 17 |
|  | Количество проведенных спортивных мероприятий муниципального уровня | единица | 128 | 128 | 85 |
|  | Численность участников спортивных мероприятий муниципального уровня | человек | 17 058 | 17 831 | 10 442 |

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, относительно общей численности населения ЗАТО Железногорск (в возрасте от 3 до 79 лет) по состоянию на 31.12.2020 г. составила 44,82%, что на 3,9% превышает уровень 2019 года (40,92%).

Численность детей, занимающихся в муниципальных спортивных школах ЗАТО Железногорск по состоянию на 31 декабря 2020 года, составила 2 569 человек.

Кроме того, в течение отчетного периода на спортивных объектах ЗАТО Железногорск проводились занятия физической культурой и спортом среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории ЗАТО Железногорск, в общей численности данной категории населения составила: в 2018 году – 13,3%, в 2019 году – 14,8%, в 2020 году – 16,3%.

Спортивная инфраструктура шаговой доступности в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск включает не только муниципальные сооружения, но и частные объекты. На территории сложилась достаточно устоявшаяся спортивная инфраструктура: фитнес-центр «Олимп», спортивные клубы «Атлант», «Мезоморф», «SteelAtom», Кроссфит клуб DT, сеть фитнес клубов «Максимум», студия растяжки и фитнеса «E№dorphi№», фитнес-клубы «Bodylab», «Лето», «Sport time», спортивный комплекс «Октябрь» (ООО «С/п Юбилейный ГХК»), КГАУ «Центр спортивной подготовки» (ФСЦ «Факел»).

По состоянию на 01.01.2021 г., на территории городского округа ЗАТО Железногорск, с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, осуществляют свою деятельность 225 спортивных сооружения, из них: 1 стадион, 70 плоскостных сооружений, 67 спортивных залов, 2 крытых спортивных объекта с искусственным льдом, 10 плавательных бассейнов, 1 лыжная база, 8 сооружений для стрелковых видов спорта, 44 других спортивных сооружений и 22 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

Спортивные сооружения относятся к различным видам собственности:

- к федеральной собственности - 24 единицы;

- к краевой собственности - 32 единицы;

- к муниципальной собственности - 150 единиц;

- к иной форме собственности - 19 единиц.

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 "Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" при определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (кроме городов федерального значения), рекомендуется использовать усредненный норматив единовременной пропускной способности объекта (ЕПСнорм) - 122 человека на 1000 населения.

Исходя из данной методики расчета, обеспеченность населения ЗАТО Железногорск спортивными объектами в 2020 году составила 50,66%.

* 1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры

Развитие социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в части обеспечения доступности для населения объектов образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта при застройке территории неразрывно связано с демографическими показателями, инвестиционной деятельностью и развитием жилищного строительства, которые являются одними из основных направлений в политике органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития города, обозначенных в проекте Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск до 2030 года, во внимание был принят прогноз схемы территориального планирования Красноярского края и проекта внесения изменений в схему территориального планирования Красноярского края. За основу определения перспективной численности населения принимается неизбежность мероприятий федерального и регионального уровня, направленных на повышение рождаемости и общее улучшение демографической обстановки.

Рассмотрено два возможных варианта комплексного развития территории ЗАТО Железногорск: минимальный (инерционный) и базовый (мобилизационный). Далее будет оценена возможность реализации каждого из вышеперечисленных сценариев.

Для минимального (инерционного) сценария характерно сохранение сложившихся на территории ЗАТО Железногорск отрицательных демографических тенденций, таких как низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, старение населения, отсутствие стабильного миграционного притока граждан и т.д.

Высока вероятность осуществления минимального сценария при усилении закрытости территории, сохранении существующих темпов социально-экономического развития муниципального образования.

При реализации инерционного сценария развития территории возможно снижение численности населения ЗАТО Железногорск к 2040 г. до 90,0 тыс. человек и ниже.

Совокупность имеющихся на территории предпосылок социально-экономического развития и комплекс мероприятий, направленных на устойчивое развитие ЗАТО Железногорск, составляют основу базового (мобилизационного) сценария.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории ЗАТО Железногорск.

На основе комплексной оценки территории выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов.

В базовом сценарии учтены инвестиционные проекты, способные оказать влияние на ход демографических процессов в городском округе, повысить привлекательность муниципального образования для притока граждан с целью постоянного проживания.

Базовый сценарий имеет наибольшую вероятность реализации при внедрении комплекса развивающих мероприятий. Расчетная численность населения ЗАТО Железногорск согласно базовому сценарию ориентировочно составит 97,0 тыс. человек к 2040 г.

Таблица 11

Оценка перспективной численности населения ЗАТО Железногорск, тыс. чел.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01.2018 г. | СТП Красноярского края (инерционный сценарий), 2036г. | СТП Красноярского края (инновационный сценарий), 2036г. | Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Железногорска до 2030 года | Расчетная численность населения (генеральный план), 2040г. |
| 92,8 | 83,2 | 85,6 | 95,0 | 97,0 |

Для расчета основных параметров развития ЗАТО Железногорск на долгосрочную перспективу рекомендуется принимать в качестве основополагающего мобилизационный (базовый) сценарий социально-экономического развития.

Прогноз численности населения ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 12.

Таблица 12

Прогноз численности населения ЗАТО Железногорск в разрезе населенных пунктов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения, тыс.чел. | | | |
| 2018 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| ЗАТО Железногорск,  в том числе: | 92,8 | 93,6 | 95,0 | 97,0 |
| г. Железногорск | 83,9 | 84,5 | 85,5 | 87,2 |
| п. Подгорный | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 |
| п. Новый Путь | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,2 |
| п. Додоново | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| п. Тартат | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| д. Шивера | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения ЗАТО Железногорск в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г.[[1]](#footnote-1), разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения ЗАТО Железногорск представлено в таблице 13.

Таблица 13

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2017 г. | 2023 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 16,5 | 16,9 | 16,8 | 16,7 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 55,3 | 55,2 | 55,9 | 56,7 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 28,2 | 27,9 | 27,3 | 26,6 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Учитывая приведённые расчёты, произведённые на основании действующих местных и региональных нормативах градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск и Красноярского края, Программой развития систем социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск предусматривается следующие мероприятия:

1. В сфере образования:
2. Строительство учреждений школьного и дошкольного образования:

* строительство спального помещения и второго этажа здания (пос. Додоново, бывший МБДОУ № 51 «Колосок»);
* строительство детского сада на 160 мест в 5 микрорайоне;
* строительство детского сада на 160 мест в 7 микрорайоне;
* строительство детского сада на 50 мест в п. Тартат;
* строительство корпуса для начальной школы МБОУ №93 на 380 мест;
* строительство корпуса на 500 мест на территории МБОУ №93;
* вывод из эксплуатации ввиду высокого износа здания МБОУ Гимназия № 91 и строительство здания общеобразовательной школы на 1000 мест. Размещение на территории общеобразовательного учреждения двух спортивных залов и бассейна;
* строительство и реконструкция новых учебно-административных зданий в МАУ ДО ДООЦ «Орбита»;
* строительство административного здания в МАУ ДО ДООЦ «Взлет»;
* строительство школы на 1200 мест в микрорайоне 5.

1. Строительство учреждений дополнительного образования:

* строительство здания художественной школы в микрорайоне №5.

1. В сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

* оборудование зданий и территорий общеобразовательных учреждений, спортивных объектов, учреждений культуры и здравоохранения согласно «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр)

1. В сфере физической культуры и спорта, строительство:

* физкультурно-спортивного центра, включающего спортивный зал 42,0\*24,0 м, трибуны для зрителей на 300 мест (Поселковый проезд);
* плавательного бассейна с чашами 50,0\*13,5 м и 10,0\*6,0 м, трибунами для зрителей на 300 мест в микрорайоне №6;
* биатлонного (лыжного) комплекса в районе ул. Березовая;
* крытого легкоатлетического манежа в микрорайоне №6;
* крытого футбольного манежа по ул. Курчатова;
* лыжной трассы с лыжной базой в п. Подгорный;
* центр экстремальных видов спорта;
* строительство плоскостных спортивных сооружений;
* строительство БСК «Волна» на новой площадке.
  1. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создаёт реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и её непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

* в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
* в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определённых категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) её компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;
* в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;
* в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;
* в области физической культуры и спорта: организации развития национальных видов спорта, организации и проведения официальных региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), осуществления региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, реализации мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания региональных центров спортивной подготовки и обеспечения их деятельности, присвоения спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий тренеров, квалификационных категорий специалистов в области физической культуры и спорта, квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственной аккредитации региональных спортивных федераций.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городских округов. В частности, к ним относятся:

* организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
* создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
* обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
* организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определённой сфере. К таким законам относятся:

* Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
* Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
* Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
* Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в неё инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Развитие социальной сферы невозможно без проведения расчётов определения нормативной потребности по обеспеченности населения ЗАТО Железногорск услугами социальной инфраструктуры. К таким нормативным правовым документам относятся:

* распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
* Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2015 № 37244);
* Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;
* письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учётом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования», утв. министерством образования и науки Российской Федерации 04.05.2016 № АК-15/02вн);
* приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 № 219 «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности».

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

Для создания универсальной безбарьерной среды установлены требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в следующих нормативных документах:

* СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр);
* СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учётом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
* СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;
* СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
* СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
* РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

В целях функционирования и развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в настоящее время действуют принятые нормативно-правовые акты по градостроительной деятельности и стратегическому планированию развития муниципального образования:

* Постановление Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631‑п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края»;
* Постановление Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449‑п «Об утверждении Схемы территориального планирования Красноярского края»;
* Постановление Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года»;
* Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2016 № 564 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития ЗАТО Железногорск»;
* Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 20.08.2020 № 55-335Р «Об утверждении генерального плана городского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год»;
* Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»;
* Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-199Р «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск»;
* Распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.02.2021 № 46пр «О создании рабочей группы для организации работы по разработке программ комплексного развития коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур ЗАТО Железногорск»;
* Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск»»;
* Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»”.
* Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”».

Государственные программы развития социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск, реализуемые в рамках:

* Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п);
* Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры и туризма» (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п);
* Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п);
* Государственная программа Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» (утв. постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 518-п).

# **Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск**

За период реализации Программы с 2022 по 2040 год планируется проведение мероприятий по реконструкции, проектированию и строительству 46 объектов социальной инфраструктуры, в том числе:

* в сфере образования – 17 мероприятий (в т.ч. строительство – 5 объектов);
* в сфере культуры и искусства – 19 мероприятий (в т.ч. строительство – 5 объектов);
* в сфере физической культуры и спорта – 10 мероприятий (в т.ч. строительство – 10 объектов).

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск представлен в Приложение № 2 к данной Программе.

# **Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск**

Источниками финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории ЗАТО Железногорск будут являться:

* средства местного бюджета;
* участие в реализации мероприятий государственных программ Красноярского края (бюджет Красноярского края);
* строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства;
* средства хозяйствующих субъектов, направляемые на развитие социальной инфраструктуры.

Мероприятия, предусмотренные Программой, будут проводиться в объёмах, обеспеченных финансированием.

Сводная информация по суммам финансирования представлена в Приложении № 1. Расширенная информация по оценке объёмов и источников финансирования по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в разрезе мероприятий представлена в Приложении № 2 к Программе. Суммы приведены без НДС.

Оценка объёмов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города включает укрупнённую оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры, целям и задачам Программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

По мероприятиям, реализация которых осуществляется в соответствии с утверждёнными муниципальными программами ЗАТО Железногорск и государственными программами Красноярского края (см. разд. 3.3), стоимость соответствует данным программам.

Сметная стоимость объектов социальной инфраструктуры на период до 2040 года принята в соответствии с Государственными сметными нормативами (укрупнённые нормативы цены строительства), утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупнённых сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры».

Государственные укрупнённые нормативы цены строительства, применяемые в данной Программе, предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), оценки эффективности использования средств, направляемых на капитальные вложения, и подготовки технико-экономических показателей в задании на проектирование объектов образования, спорта, культуры, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.

Укрупнённые нормативы рассчитаны и представляют собой объём денежных средств, необходимый и достаточный для возведения объектов с учётом всей номенклатуры затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложнённых внешними факторами.

Показателями предусмотрены конструктивные решения, обеспечивающие использование объектов маломобильными группами населения.

На период реализации Программы расчёт прогнозной стоимости планируемого к строительству объекта произведён с применением коэффициентов, учитывающих регионально-экономические (согласно Приказу Минстроя России от 28.08.2014 № 506/пр), регионально-климатические условия и коэффициент, учитывающий сейсмичность территории строительства (Приказ Минстроя России от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»), а также индексов дефляторов по разделу «Капитальные вложения», разработанных Минэкономразвития России и утверждённых Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 07.10.2020 № 429-СФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в условиях реализации общенационального плана действий» и«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г.» (разработан Минэкономразвития России).

Нормативы цены строительства рассчитаны для отдельно стоящих зданий, без учёта прочих объектов, расположенных в пределах земельного участка, отведённого под застройку (трансформаторные подстанции, котельные, насосные станции и т.п.).

Стоимость строительства наружных инженерных сетей и благоустройства территории должны учитываться при разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

# **Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

* обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;
* обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования ЗАТО Железногорск;
* обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;
* достижение расчётного уровня обеспеченности населения ЗАТО Железногорск услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
* обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры;
* обеспеченность населения объектами дошкольного образования – не менее 100%;
* обеспеченность населения объектами среднего (полного) общего образования – не менее 100%;
* обеспеченность населения объектами дополнительного образования – не менее 100%;
* увеличение доли систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения с 44,82 % до 55 %;
* увеличение количества мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. с 19,3 до 23,2;
* увеличение уровня фактической обеспеченности фондами библиотек с 4,1 тыс. ед. на 1000 чел. до 5,1 тыс. ед., читательскими местами на 1000 чел. с 5,8 ед. до 9 ед.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны Администрации ЗАТО г. Железногорск, позволит достичь целевых показателей Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования на расчётный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель развития социальной инфраструктуры.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов Программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск приведена в Приложении № 3 к данной Программе.

# **Оценка эффективности мероприятий, включённых в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчётного уровня обеспеченности населения ЗАТО Железногорск социальными услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования**

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утверждённых целей и задач Программы.

Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, предусмотренных для целей финансирования мероприятий Программы.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск по итогам ежегодного рассмотрения отчёта о ходе реализации Программы или по представлению Главы ЗАТО г. Железногорск.

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

*,* где

*E* – эффективность реализации Программы, цели (задачи), %;

*Fi* – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы;

*№i* – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Программой;

*№* – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы, её эффективность реализации по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

* высокий (E = 95 %);
* удовлетворительный (E = 75 %);
* неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведённым выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета ЗАТО Железногорск, ресурсного обеспечения программы осуществляется путём сопоставления плановых и фактических объёмов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

, где

*Уэф* – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчётный период, процентов;

*Фф* – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

*Фп* – плановый объем средств на соответствующий отчётный период, тыс. рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

* высокий (Уэф = 95 %);
* удовлетворительный (Уэф = 75 %);
* неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведённым выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

# **Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

На муниципальном уровне необходимо разработать нормативный акт «Регламент межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Железногорск и Красноярского края для соблюдения норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах ЗАТО Железногорск», определяющего порядок организации и ведения контроля за соблюдением норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения на строящихся объектах ЗАТО Железногорск для лиц, осуществляющих строительство объектов социального и иного назначения на всех стадиях строительства: предпроектные, проектные работы, строительство, технический и государственный надзор, получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Регламент разрабатывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

* «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ;
* «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ;
* Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
* СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001;
* Ведомственные строительные нормы ВСН 62-91\* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

В целях повышения общей результативности мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

* о системе критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций социального комплекса, который должен содержать перечень и вес таких критериев;
* о порядке утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ по развитию систем социальной инфраструктуры, который должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями социального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы целевой организации;
* о техническом задании по разработке инвестиционных программ организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры;
* об инвестиционных программах организаций социального комплекса по развитию систем социальной инфраструктуры.

Кроме того, исходя из законодательного толкования положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2017 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», основой формирования бюджета муниципального образования является программно-целевой метод. На момент разработки программы комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск на период до 2040 года на его территории действовал ряд муниципальных программ, предусматривающих обеспечение деятельности социальной инфраструктуры в области образования, культуры, физической культуры и спорта. Данные программы являются краткосрочными, срок их реализации – 2021-2023 годы. Необходимо при актуализации действующих муниципальных программ, а также при разработке новых, учитывать мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных программой комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск на период до 2040 года.

Информационное обеспечение Программы рекомендуется осуществлять путём проведения целевого блока мероприятий в СМИ. Необходимо предусматривать пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства (реконструкции), рассказывающие о ходе реализации программы; подготовку постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы. Информационное обеспечение деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования предлагается осуществлять с помощью официального сайта городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Также данные вопросы рекомендуется освещать в ходе проведения, например, «круглых столов» с инвесторами.

Перечень мероприятий Программы может быть дополнен, с обоснованием объемов и источников финансового обеспечения.

Внесение изменений в Программу производится при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории городского округа ЗАТО Железногорск. Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации - на основании обоснованного предложения разработчика и/или исполнителей Программы.

Приложение № 1

к Программе комплексного развития систем

социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Оценка объёмов финансирования мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Потребность в средствах на 2022-2040 гг. (млн. руб.)** | **Период Программы** | | |
| **с 2022 по 2023** | **с 2024 по 2030** | **с 2031 по 2040** |
| 1 | Итого строительство | 11 737,00 | 20,00 | 7 603,00 | 4 114,00 |
| 2 | Итого реконструкция | 1 690,70 | 19,90 | 1 504,00 | 166,80 |
| 3 | Итого другие | 361,90 | 1,70 | 343,00 | 17,20 |
| 4 | ИТОГО по Программе | 13 789,60 | 41,60 | 9 450,00 | 4 298,00 |

Приложение № 2

к Программе комплексного развития систем

социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Мероприятия в сфере образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, мероприятия | Характеристика объекта | Предполагаемые объемы финансирования  (млн. руб.) | Сроки реализации мероприятия | Территория планирования мероприятий/место расположения объекта | | Источники финансирования |
| населенный пункт | функциональная зона |  |
| 1. 2 | Строительство двух детских садов (мкрн. №5 и №7) | 2 объекта мощностью 160 мест каждое | 2 300 | Одно учреждение – в период 2024 г. – 2027 г.  Одно учреждение – в период 2030 г. – 2034 г. | г. Железногорск, микрорайоны №5 и №7 | Зона специализированной общественной застройки | Краевой бюджет  Местный бюджет |
|  | Строительство новой школы | 1 объект мощностью 1000 мест | 1 200 | 2030-2035 | г. Железногорск, микрорайон №5 | Зона специализированной общественной застройки | Краевой бюджет  Местный бюджет |
|  | Строительство корпуса начальной школы МБОУ Школа №93 | 1 объект мощностью 380 мест | 600 | 2024 г. – 2028 г. | Толстого,22 | Зона специализированной общественной застройки | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1. 3 | Вывод из эксплуатации здания МБОУ Гимназия № 91 и реконструкция здания «[НИЯУ МИФИ, филиал - промышленный колледж](https://yandex.ru/maps/org/niyau_mifi_filial_promyshlenny_kolledzh/1090814513/)» с целью создания инженерной школы | 1 объект мощностью 1000 мест | 1 000 | 2023 г. – 2026 г. | г. Железногорск, ул. Свердлова, 5 | Зона специализированной общественной застройки | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| 1. 4 | Вывод из эксплуатации зданий МБДОУ № 60 «Снегурочка» (пр. Курчатова, 24 «а») | 1 объект мощностью 218 мест | 0 | 2022-2024 г. | г. Железногорск, пр. Курчатова, 24 «а» | Зона специализированной общественной застройки | - |
| 1. 5 | Строительство и реконструкция новых учебно-административных зданий в МАУ ДО ДООЦ «Орбита» |  | 3 000 | 2022 г. – 2030 г. | ЗАТО Железногорск, ул. Большая Кантатская | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет, софинансирование из бюджета субъекта (при наличии возможности) |
|  | Строительство административных зданий в МАУ ДО ДООЦ «Взлет» |  | 500 | 2040г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Краевой бюджет  Местный бюджет |
|  | Переезд МБУ ДО «ДЭБЦ» | 450 мест | 20 | 2023-2025 г. |  |  | Местный бюджет |
|  | Проведение комплексного капитального ремонта МБОУ Школа №100 и МБОУ Школа №104 | МБОУ Школа №100 – 629 мест  МБОУ Школа №104 – 558 мест | 182 | 2023-2024 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет, софинансирование из бюджета субъекта (при наличии возможности) |
|  | Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной физической безопасности и антитеррористической защищенности образовательных объектов | МБДОУ №45, Школа №98, Лицей №103 и другие | 40 | 2023-2025 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет |
| 1. \ | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных объектов | МБДОУ № 59 "Солнечный"; МБДОУ №71 "Сибирская сказка"; МБОУ Школа № 90; МБОУ Школа № 93; МБОУ Школа № 93; МБОУ Школа № 97; МБОУ Школа № 98; МБОУ Школа № 100; МАУ Лицей № 103; МБОУ Школа № 104; МБОУ Школа № 106; МАУ ДО ДООЦ "Горный"; МАУ ДО ДООЦ "Орбита" и другие | 100 | 2023-2025 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет |
|  | Капитальный ремонт кровель образовательных объектов | МБДОУ № 23 "Золотой петушок"; МБДОУ № 24 "Орленок"; МБДОУ № 40 "Медвежонок"; МБДОУ № 60 "Снегурочка"; МБДОУ № 62 "Улыбка"; МБДОУ № 70 "Дюймовочка"; МБДОУ №71 "Сибирская сказка"; МБОУ Школа № 90; МБОУ Школа № 95; МБОУ Школа № 100; МАУ ДО ДООЦ "Орбита" и другие | 160 | 2023-2025 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет |
|  | Ремонт спортивных залов образовательных объектов | МБОУ Школа № 90; МБОУ Школа № 95; МБОУ Школа № 98; МАУ Лицей № 102; МБОУ Школа № 106 и другие | 40 | 2023-2025 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет |
|  | Ремонт и обустройство инженерных сетей образовательных объектов | МБОУ Школа № 104; МАУ ДО ДООЦ "Взлет" и другие | 40 | 2023-2025 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет |
|  | Выполнение общестроительных, отделочных работ и благоустройство территории образовательных объектов | МБДОУ № 40 "Медвежонок"; МБДОУ № 45 "Малыш"; МБОУ Гимназия № 91 ; МБОУ Гимназия № 96; МБОУ Школа № 101; МБОУ Школа № 104 и другие | 80 | 2023-2025 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет |
|  | Модернизация материальной базы учебного процесса | МБОУ Школа № 97, МБУ ДО "СЮТ" и другие | 20 | 2023-2025 г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Местный бюджет |
|  | Строительство пристройки к основному зданию МБУ ДО «ДТДиМ» |  | 7 | 2035-2040г. | В соответствии с адресами расположения | Зона специализированной общественной застройки | Краевой бюджет  Местный бюджет |
| Итого | | | 9 289 |  |  |  |  |

Мероприятия в сфере культуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение (адрес) | Содержание мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования  (млн. руб.) | Период реализации, годы | | | Срок реализации, годы | Источники финансирования | Примечание |
| Этапы | | |
| с 2022 по 2023 | с 2024 по 2030 | с 2031 по 2040 |
|  | Создание Виртуального концертного зала на базе МБУК ЦГБ им. М. Горького | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск ул. Крупской, 8 | Создание Виртуального концертного зала на базе МБУК ЦГБ им. М. Горького | 1 | 2022 |  |  | 2022 | Краевой бюджет  Местный бюджет | Создание виртуального концертного зала на базе Центральной городской библиотеки им. М. Горького |
|  | Организационная и материально-техническая модернизация детской библиотеки им. А.П. Гайдара МБУК ЦГБ им. М. Горького | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск пр. Курчатова, 11 | Проведение капитального ремонта библиотеки, внедрение автоматизированной системы обслуживания читателей и обеспечения сохранности библиотечных фондов на основе RFID-технологий, обновление МТБ, пополнение книжного фонда библиотеки А.П. Гайдара МБУК ЦГБ им. М. Горького | 40 |  |  | 2035 | 2035 | Бюджеты всех уровней |  |
|  | Капитальный ремонт помещений МБУК театр кукол «Золотой ключик» | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск  Свердлова, 52 | Разработка ПСД  Государственная экспертиза  Проведение капитального ремонта помещений театра кукол | 122 |  |  | 2031 | 2031 | Краевой бюджет  Местный бюджет |  |
| 2032-2033 | 2033 |
| 2034-2036 | 2036 |
|  | Создание детского театрального кафе при театре кукол | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск  Свердлова, 52 | Разработка дизайн проекта  Разработка ПСД  Проведение государственной экспертизы  Реализация проекта | 3 |  |  | 2031 | 2031 | Местный бюджет |  |
| 2032-2034 | 2034 |
| 2035 | 2035 |
| 2036-2038 | 2038 |
|  | Проведение капитального ремонта здания музейно-выставочного центра | ЗАТО Железногорск, г.Железногорск ул.Свердлова,68 | Произвести монтаж объёмных и дымовых извещателей, установить противопожарные дверные блоки в помещении, установить оборудование для структурированной кабельной системы, установить оборудование ЛВС (локальная вычислительная сеть) и IP- телефонии, установить оборудование для системы охранного телевидении | 0,7 | 2022 |  |  | 2022 | Местный бюджет |  |
|  | Выполнение работ по ремонту, реконструкции модернизации здания под фондохранение в музее | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск  ул. Свердлова 68А | - Проведение экспертизы здания;  - Разработка проекта капительного ремонта (реконструкции) | 1,2 |  |  | 2031-2032 | 2032 | Местный бюджет | Государственная программа Красноярского края «Развитее культуры и туризма», муниципальная программа «Развитее культуры ЗАТО Железногорск» |
| Проведение капительного ремонта здания (гаражная группа), оснащение современными средствами охрано-противопожарной, противокриминальной и антитеррористической защитой | 12 |  |  | 2032-2035 | 2035 | Местный бюджет |
|  | Строительство пристройки ДК «Юность» | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск  Белорусская, 42 | Постройка дополнительного помещения для занятия хореографией: разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной экспертизы, реализация проекта | 25 |  |  | 2031-2034 | 2034 | Местный бюджет |  |
|  | Модернизация зрительных залов в Центре досуга | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск Ленинградский 37 | разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной экспертизы, реализация проекта | 55 |  |  | 2031-2040 | 2040 | Местный бюджет |  |
|  | Модернизация  хореографических залов в Центре досуга | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск Ленинградский 37 | разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной экспертизы, реализация проекта | 15 |  |  | 2031-2035 | 2035 | Местный бюджет |  |
|  | Реконструкция подвесного потолка в дискозале Центре досуга | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск Ленинградский 37 | разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной экспертизы, реализация проекта | 15 |  |  | 2031-2035 | 2035 | Местный бюджет |  |
|  | Ремонт фасада ДК «Старт» | ЗАТО Железногорск,  Пос. Подгорный Мира 9 | разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной экспертизы, реализация проекта | 11 |  |  | 2031-2035 | 2035 | Местный бюджет |  |
|  | Обустройство проезжей части напротив ДШИ им. Мусоргского | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, Андреева,14 | Обустройство проезжей части с размещением парковочного кармана напротив ДШИ им. Мусоргского по адресу ул. Андреева,14 позволит решить вопрос безопасности детей в момент прибытия на личном транспорте. | 1 |  |  | 2031-2040 | 2040 | Местный бюджет |  |
|  | Ремонт зданий школы ДШИ им. М.П. Мусогрского | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, Андреева,14 | Комплексные ремонты зданий на пр. Ленинградский,45; ул. Андреева, 14 | 19,8 |  |  | 2031-2040 | 2040 | Краевой бюджет  Местный бюджет |  |
|  | Ограждение зданий школы ДШИ им. М.П. Мусогрского | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, Андреева,14 | Разработка проекта и реализация | 4 |  |  | 2031-2040 | 2040 | Местный бюджет |  |
|  | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Детская художественная школа» | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск ул. Школьная, д.18 | Разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной экспертизы, реализация проекта | 15 |  |  | 2031-2032 | 2032 | Краевой бюджет  Местный бюджет |  |
|  | Реконструкция зоосада | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск | Разработка дизайн проекта и ПСД, проведение государственной экспертизы, реализация проекта | 35 |  |  | 2031-2035 | 2035 | Местный бюджет |  |
|  | Строительство МФЦ культуры и просвещения | ЗАТО Железногорск | 1) Строительство здания художественной школы в микрорайоне №5 на 300 мест, зрительный зал 200 мест.  2) Строительство репозитарной библиотеки в микрорайоне №5  3) Строительство МФЦ с библиотекой (типовой проект Министерства культуры КК на 50- 100 посадочных мест) п. Новый путь | 1 500 |  |  | 2035-2040 | 240 | Краевой бюджет  Местный бюджет |  |
|  | Демонтаж клуба «Железнодорожник» и строительство Строительство МФЦ с библиотекой | ЗАТО Железногорск,  П. Тартат | 1) Демонтаж клуба «Железнодорожник»  2) Строительство МФЦ с библиотекой (типовой проект Министерства культуры КК на 50- 100 посадочных мест) п. Тартат | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | 2 395,6 | х | х | х | х |  | х |

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п № | Наименование мероприятия | Местоположение (адрес) | Содержание мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования  (млн. руб.) | Период реализации, годы | | | Срок реализации, годы | Источники финансирования | Примечание |
| Этап I | Этап II | Этап III |
| с 2022по 2023 | с 2024 по 2030 | с 2031 по 2040 |
|  | Строительство физкультурно-спортивного центра | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, Поселковый проезд | Строительство физкультурно-спортивного центра с площадью застройки 5000 м2, включая спортивный зал (42,0 x 24,0 м), трибуны для зрителей на 300 мест | 152 | - | Проектирование, строительство | - | 2030 | Бюджеты всех уровней | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Строительство плавательного бассейна | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, микрорайон № 6 | Строительство плавательного бассейна с площадью застройки 7000 м2, включая чаши (50,0 x 13,5 м, 10,0 x 6,0 м); тренажерный зал; сауну; трибуны для зрителей на 300 мест | 382 | - | - | Проектирование, строительство | 2040 | Бюджеты всех уровней | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Строительство биатлонного (лыжного) комплекса | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск,  ул. Березовая | Строительство биатлонного (лыжного) комплекса с площадью застройки 17000 м2, включая лыжную трассу со стрельбищем; административное здание с трибунами на 350 мест; автостоянку на 100 машино-мест | 200 | Проектирование, строительство | - | - | 2024 | Бюджеты всех уровней | Зона отдыха |
|  | Строительство крытого легкоатлетичес-кого манежа | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, микрорайон № 6 | Строительство крытого легкоатлетического манежа, включая 6 беговых дорожек (400 м); спортивный зал; сауну; трибуны для зрителей на 500 мест | 440 | Проектирование, строительство | - | - | 2025 | Бюджеты всех уровней | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Строительство крытого футбольного манежа | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, проспект Курчатова | Строительство крытого футбольного манежа с площадью застройки 101971 м2, включая крытый футбольный манеж; автостоянку на 200 машино-мест | 480 | - | Проектирование, строительство | - | 2030 | Бюджеты всех уровней | Многофунк-циональная общественно-деловая зона |
|  | Строительство лыжной трассы с лыжной базой | ЗАТО Железногорск,  п. Подгорный | Строительство лыжной трассы с лыжной базой с площадью застройки 10000 м2 | 20 | - | Проектирование, строительство | - | 2030 | Частный инвестор | Зона отдыха |
|  | Строительство центра экстремальных видов спорта | ЗАТО Железногорск,  г.Железногорск, микрорайон  № 2а | Строительство центра экстремальных видов спорта с вместимостью трибун 568 посадочных мест, включая скейт-парк, гимнастический зал, тренажерные залы | 170 | - | Проектирование, строительство | - | 2030 | Бюджеты всех уровней | Зона специализированной общественной застройки |
|  | Строительство плоскостных спортивных сооружений | ЗАТО Железногорск | Строительство плоскостных спортивных сооружений общей площадью 28700 м2 | 56 | - | Проектирование, строительство | - | 2030 | Бюджеты всех уровней | Зона застройки жилыми домами. |
|  | Строительство нового объекта для размещения водно-спортивной базы "Волна" | ЗАТО Железногорск, район Заозерный | Строительство нового объекта для размещения водно-спортивной базы "Волна" | 185 | - | Проектирование, строительство | - | 2030 | Бюджеты всех уровней | Зона специализированной общественной застройки. |
|  | | | | 2 105 |  | х | х | х |  | х |

* 1. Приложение № 3

Приложение № 3

к Программе комплексного развития систем

социальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов

| № п/п | Наименование целевого индикатора / непосредственного результата | Единица измерения | Фактические показатели за 2020 год | Плановое значение целевого индикатора | | | В результате реализации Программы прирост 2040 к 2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап I  с 2022 по 2023 | Этап II  с 2024 по 2030 | Этап III  с 2031 по 2040 |
| 1 | Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет) | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной возрастной группы, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности детей соответствующей возрастной группы): всего в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | % | 74,35 | 74,35 | 80 | 90 | 15,65 |
| 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 84,38 | 84,6 | 92,3 | 100 | 15,62 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме обучения | % | 100 | 99 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет) | % | 70 | 71 | 74 | 78 | 8 |
| 6 | Уровень фактической обеспеченности бассейнами на 1000 чел. | м2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 0 |
| 7 | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами на 1000 чел. | м2 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 273,6 | 0 |
| 8 | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями на 1000 чел. | м2 | 1 398,9 | 1 398,9 | 1 398,9 | 1 398,9 | 0 |
| 9 | Доля систематически занимающихся физкультурой и спортом от общей численности населения | % | 44,82 | 2021 - 45  2022 - 47  2023 - 49 | 50 | 55 | 10,18 |
| 10 | Количество мест в учреждениях культурно-досугового типа на 1000 чел. | ед. | 19,3 | 20 | 22 | 23,2 | 16 |
| 11 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками: |  |  |  |  |  |  |
| 12 | * фонды, тыс. ед. на 1000 чел. | тыс. ед. | 4152 | 4500 | 4800 | 5190 | 15 |
| 13 | * читательские места, ед. на 1000 чел. | ед. | 5,8 | 6,2 | 7,8 | 9,3 | 50 |

1. Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики // Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/co№№ect/rosstat\_mai№/rosstat/ru/statistics/populatio№/demography/. – Загл. с экрана. [↑](#footnote-ref-1)