

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.09.2023 № 1789

**г. Железногорск**

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы»":

1.1. В приложении к постановлению строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В реализации Программы подпрограммы не выделяются.  Отдельные мероприятия Программы:  1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды;  2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства;  3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;  4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства;  5. Расходы на благоустройство спортивного бульвара;  6. Расходы победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;  7. Расходы на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк»;  8. Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения;  9. Расходы на благоустройство общественной территории по объекту «Толгут-парк»;  10. Расходы на проектно-сметную документацию по проекту «Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова)» |

».

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» «Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Пункт 2.2 «Благоустройство общественных пространств» раздела 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в следующей редакции:

«2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, согласно [приложению № 3](#Приложение_3_к_Программе) к Программе.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году, осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.03.2022 № 542 «О назначении голосования по отбору общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в порядке, предусмотренном [приложением № 4](#Приложение_4_к_Программе) к настоящей Программе.

По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 01.06.2022 территория, подлежащая благоустройству в 2023 году, признана общественная территория - Спортивный Бульвар (территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1).

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2023 году за счет:

- средств бюджета Российской Федерации в размере 24 645 610,11 руб.,

- средств бюджета Красноярского края в размере 1 297 137,36 руб.,

- средств местного бюджета в размере 1 249 270,15 руб.

В 2024 году за счет:

- средств бюджета Российской Федерации в размере 27 189 382,74 руб.,

- средств бюджета Красноярского края в размере 1 431 020,16 руб.,

- средств местного бюджета в размере 1 372 483,70 руб.

В 2025 году за счет:

- средств бюджета Российской Федерации в размере 0,00 руб.,

- средств бюджета Красноярского края в размере 1 456 358,89 руб.,

- средств местного бюджета в размере 68 624,50 руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Мероприятие 4:** Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства**.**

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участков проводится за счет средств юридических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества носит заявительный характер.

**Мероприятие 5** Расходы на благоустройство спортивного бульвара.

Спортивный бульвар – второй этап создания спортивного кластера Железногорска. Содержит благоустройство центрального входа на стадион Труд. Концепция состоит в популяризации профессионального спорта (символизм в кольцевых формах – Олимпиада и помпезности входа на территорию). Расходы в размере 7 160 330,82 руб. из местного бюджета.

**Мероприятие 6** Расходы победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Расходы в размере 50 353 535,00 руб. из краевого и местного бюджетов;

**Мероприятие 7** Расходы на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк».

Объект Линейный "Нейтрино-парк" был благоустроен в 2022 году в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Оценив пешеходный трафик на объекте благоустройства Линейный «Нейтрино парк», а также, приняв во внимание факт близкого расположения инженерных систем (водоснабжения и канализации), на стадии проектирования принято решение о замене биотуалетов, в последующем предусмотренных проектно-сметной документацией, на туалет стационарный, в связи с чем необходимо произвести монтаж системы водоснабжения и водоотведения к объекту благоустройства. В результате постановлением Администрации от 26.12.2022 № 2758 принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2023 году на строительство сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитальных вложений: Линейный «Нейтрино-парк». Расходы в размере 8 000 000,00 руб. из местного бюджета.

**Мероприятие 8** Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения.

На 2023 год в рамках Программы предусмотрено благоустройство общественного пространства «Спортивного бульвара» (территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1). В соответствии с разработанным проектом предусматривается устройство уличного освещения указанного объекта. Для выполнения технологического присоединения вновь смонтированной линии уличного освещения необходимо заключение с АО «КРАСЭКО» договора технологического присоединения. Также в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»(мероприятие 6: Расходы победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) планируется благоустройство общественной территории -центрального сквера в поселке Подгорном, проект «Толгут парк» с устройством освещения территории. В рамках договора технологического присоединения сетевая организация должна выполнить реконструкцию существующей подстанции и прокладку кабельной линии протяженностью примерно 100 метров до земельного участка Толгут-парка.

Расходы в размере 420 000,00 руб. из местного бюджета.

**Мероприятие 9** Расходы на благоустройство общественной территории по объекту "Толгут-парк". Расходы в размере 100502,18 руб. из местного бюджета.

В 2022 году Администрацией ЗАТО г. Железногорск принято решение об участии в региональном конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды». По результатам общественного обсуждения, проводимого с 17.06.2022 по 27.06.2022 в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.06.2022 № 1124 "Об участии в конкурсе «Лучший проект создания комфортной городской среды»", Общественной комиссией от 28.06.2022 определена общественная территория: Центральный сквер в Подгорном для участия в региональном конкурсе «Лучший проект создания комфортной городской среды». В результате участия в региональном конкурсе конкурсная заявка на проект «Толгут парк» была признана победной.

Создание Толгут-парка обусловлено созданием Спортивно-туристского кластера ЗАТО Железногорск. Важным фактором эффективности кластерных структур является организация внутрикластерного взаимодействия. Развитие спортивно-туристических кластеров на начальном этапе в значительной степени определяется государственной политикой в области развития физкультуры и спорта. В настоящее время сложившаяся ситуация способствует большой заинтересованности у сообщества бизнеса и предпринимательства в инвестировании именно кластерных структур – спортивно-туристических. Таким образом, предпосылки для развития спортивно-туристических кластеров определенно существуют. Кроме развития спортивной инфраструктуры и активного роста рекреационного и познавательного туризма в обществе существует потребность в сочетании спортивных занятий и отдыха. Она должна быть удовлетворена с высоким качеством, что определяет значимость механизмов взаимодействия субъектов спортивно-туристических кластеров.

Наполнение спортивной части:

Лыжеройлерная трасса (частные инвестиции)

Монтаж «Умной» спортивной площадки

Наполнение туристической части:

Создание нового общественного пространства (Толгут-парк), в которую входят детская зона, прогулочные зоны, смотровая площадка.

**Мероприятие 10** Расходы на проектно-сметную документацию по проекту «Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова)»

Протоколом заседания Федеральной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от 13.07.2023 № 1пр городскому округу ЗАТО Железногорск присвоено 82,085 баллов на реализацию проекта Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова).

В связи с победой Администрации ЗАТО г. Железногорск во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды, необходима разработка проектно-сметной документации.

Расходы в размере 4 000 000,00 руб. из местного бюджета.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск Д.М. Чернятин

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 |  |  |  |  |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | | |  |
| от 01.09.2023 № 1789 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Приложение |  |  |  |  |
| к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» | | | | |

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании | % | x | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | 74,13 | 74,83 | 75,52 | 70,65 | 71,35 |
|  | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования по результатам инвентаризации 2021 года | % | x | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | 93,88 | 95,24 | 96,60 | 97,20 | 97,96 |
|  | Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | % | x | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 36,13 | 20,13 | 25 | 30 | 30 |
| 1.1. | Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды | ед. | 0,05 | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 35 | 37 | 19 | 8 | 8 |
| 1.1.2. | Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы | ед. | 0,05 | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 1.1.3. | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | ед. | 0,05 | Отдел общественных связей | 28123 | 15215 | 19460 | 23352 | 23352 |
|  | Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,02 | Управление градостроительства | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
|  | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск | | | | | | | | |
|  | Мероприятия 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды Мероприятие 5. Расходы на благоустройство «Спортивного бульвара» Мероприятие 7. Расходы на благоустройство объекта: Линейный «Нейтрино-парк» Мероприятие 8: Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения  Мероприятие 10: Расходы на проектно-сметную документацию по проекту «Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова)» | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. накопительным итогом | ед. | 0,5 | Управление градостроительства | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.2. | Реализованные мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом | ед. | 0,2 | Управление городского хозяйства | 181 | 189 | 194 | 205 | 210 |
| 1.3.3. | Среднее значение индекса качества городской среды | условные единицы | 0,1 | Управление градостроительства | 199 | 210 | 221 | 239 | 239 |
|  | Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,01 | Управление градостроительства | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Мероприятие 6. Расходы победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Мероприятие 9. Расходы на благоустройство общественной территории по объекту "Толгут-парк" | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Благоустройство общественного пространства - Центральный сквер в Подгорном (Толгут парк) | ед. | 0,02 | Управление градостроительства | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

И.о. руководителя УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | |  |  |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | | |
| от 01.09.2023 № 1789 | |  |  |
|  |  |  |  |
| Приложение № 1 | |  |  |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» | | | |

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **КБК** | | | | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Итого на период** |
| **КЦСР** | **КВСР** | **КФСР** | **КВР** |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы" | 1800000000 |  |  |  | 108 443 743,99 | 42 846 980,86 | 2 178 547,70 | 153 469 272,55 |
| Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" | 1800000040 |  |  |  | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000040 | 009 |  |  | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| Благоустройство | 1800000040 | 009 | 0503 |  | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1800000040 | 009 | 0503 | 400 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| Бюджетные инвестиции | 1800000040 | 009 | 0503 | 410 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| Расходы на благоустройство спортивного бульвара | 1800000080 |  |  |  | 7 160 330,82 | 0,00 | 0,00 | 7 160 330,82 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000080 | 009 |  |  | 7 160 330,82 | 0,00 | 0,00 | 7 160 330,82 |
| Благоустройство | 1800000080 | 009 | 0503 |  | 7 160 330,82 | 0,00 | 0,00 | 7 160 330,82 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000080 | 009 | 0503 | 200 | 7 160 330,82 | 0,00 | 0,00 | 7 160 330,82 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000080 | 009 | 0503 | 240 | 7 160 330,82 | 0,00 | 0,00 | 7 160 330,82 |
| Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения | 1800000090 |  |  |  | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000090 | 009 |  |  | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Благоустройство | 1800000090 | 009 | 0503 |  | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000090 | 009 | 0503 | 200 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000090 | 009 | 0503 | 240 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Расходы на благоустройство общественных территорий | 1800000100 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000100 | 009 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство | 1800000100 | 009 | 0503 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000100 | 009 | 0503 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000100 | 009 | 0503 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на благоустройство общественной территории по объекту "Толгут-парк" | 1800000110 |  |  |  | 100 502,18 | 0,00 | 0,00 | 100 502,18 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000110 | 009 |  |  | 100 502,18 | 0,00 | 0,00 | 100 502,18 |
| Благоустройство | 1800000110 | 009 | 0503 |  | 100 502,18 | 0,00 | 0,00 | 100 502,18 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000110 | 009 | 0503 | 200 | 100 502,18 | 0,00 | 0,00 | 100 502,18 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000110 | 009 | 0503 | 240 | 100 502,18 | 0,00 | 0,00 | 100 502,18 |
| Расходы на проектно-сметную документацию по проекту "Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им.С.М.Кирова)" | 1800000120 |  |  |  | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000120 | 009 |  |  | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Благоустройство | 1800000120 | 009 | 0503 |  | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1800000120 | 009 | 0503 | 600 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Субсидии автономным учреждениям | 1800000120 | 009 | 0503 | 620 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | 180F255550 |  |  |  | 38 409 375,99 | 42 846 980,86 | 2 178 547,70 | 83 434 904,55 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 180F255550 | 009 |  |  | 38 409 375,99 | 42 846 980,86 | 2 178 547,70 | 83 434 904,55 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 180F255550 | 009 | 0409 |  | 9 164 752,90 | 0,00 | 0,00 | 9 164 752,90 |
| Иные бюджетные ассигнования | 180F255550 | 009 | 0409 | 800 | 9 164 752,90 | 0,00 | 0,00 | 9 164 752,90 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 180F255550 | 009 | 0409 | 810 | 9 164 752,90 | 0,00 | 0,00 | 9 164 752,90 |
| Благоустройство | 180F255550 | 009 | 0503 |  | 29 244 623,09 | 42 846 980,86 | 2 178 547,70 | 74 270 151,65 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F255550 | 009 | 0503 | 200 | 27 192 017,62 | 29 992 886,60 | 1 524 983,39 | 58 709 887,61 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F255550 | 009 | 0503 | 240 | 27 192 017,62 | 29 992 886,60 | 1 524 983,39 | 58 709 887,61 |
| Иные бюджетные ассигнования | 180F255550 | 009 | 0503 | 800 | 2 052 605,47 | 12 854 094,26 | 653 564,31 | 15 560 264,04 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 180F255550 | 009 | 0503 | 810 | 2 052 605,47 | 12 854 094,26 | 653 564,31 | 15 560 264,04 |
| Расходы победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 180F274510 |  |  |  | 50 353 535,00 | 0,00 | 0,00 | 50 353 535,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 180F274510 | 009 |  |  | 50 353 535,00 | 0,00 | 0,00 | 50 353 535,00 |
| Благоустройство | 180F274510 | 009 | 0503 |  | 50 353 535,00 | 0,00 | 0,00 | 50 353 535,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F274510 | 009 | 0503 | 200 | 50 353 535,00 | 0,00 | 0,00 | 50 353 535,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F274510 | 009 | 0503 | 240 | 50 353 535,00 | 0,00 | 0,00 | 50 353 535,00 |

И.о. руководителя

УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 | |  |  |
| к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск | | | |
| от 01.09.2023 № 1789 | |  |  |
|  |  |  |  |
| Приложение № 2 | |  |  |
| к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» | | | |

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | Итого на период |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы | всего | 108 443 743,99 | 42 846 980,86 | 2 178 547,70 | 153 469 272,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 34 812 514,41 | 38 841 975,35 | 0,00 | 73 654 489,76 |
| краевой бюджет | 51 682 237,58 | 2 044 314,51 | 2 080 512,70 | 55 807 064,79 |
| местный бюджет | 21 948 992,00 | 1 960 691,00 | 98 035,00 | 24 007 718,00 |
| Отдельное мероприятие 3 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | всего | 38 409 375,99 | 42 846 980,86 | 2 178 547,70 | 83 434 904,55 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 34 812 514,41 | 38 841 975,35 |  | 73 654 489,76 |
| краевой бюджет | 1 832 237,58 | 2 044 314,51 | 2 080 512,70 | 5 957 064,79 |
| местный бюджет | 1 764 624,00 | 1 960 691,00 | 98 035,00 | 3 823 350,00 |
| Отдельное мероприятие 5 | Расходы на благоустройство «Спортивного бульвара» | всего | 7 160 330,82 | 0,00 | 0,00 | 7 160 330,82 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 7 160 330,82 | 0,00 | 0,00 | 7 160 330,82 |
| Отдельное мероприятие 6 | Расходы победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего | 50 353 535,00 | 0,00 | 0,00 | 50 353 535,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 49 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 49 850 000,00 |
| местный бюджет | 503 535,00 | 0,00 | 0,00 | 503 535,00 |
| Отдельное мероприятие 7 | Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" | всего | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| Отдельное мероприятие 8 | Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения | всего | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| Отдельное мероприятие 9 | Расходы на благоустройство общественной территории по объекту "Толгут-парк" | всего | 100 502,18 | 0,00 | 0,00 | 100 502,18 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 100 502,18 | 0,00 | 0,00 | 100 502,18 |
| Отдельное мероприятие 10 | Расходы на проектно-сметную документацию по проекту «Общественная территория Пляж (прилегающая к городскому озеру г. Железногорск, объединенная с западной частью парка им. С.М. Кирова)» | всего | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |
| краевой бюджет |  | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |

И.о. руководителя УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина