

Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.12.2024 № 2403

**г. Железногорск**

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы»":

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

«"Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» ".».

1.2 В пункте 1 постановления, слова «на 2018-2026 годы» исключить.

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025.

Исполняющий обязанности

Главы ЗАТО г. Железногорск Р.И. Вычужанин

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2024 № 2403

Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО

г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069

Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской средыгоды (далее – Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», Приказ Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды»", Устав ЗАТО Железногорск постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск» |
| Разработчик муниципальной программы | Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация ЗАТО г. Железногорск,  Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным комплексом» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В реализации Программы подпрограммы не выделяются.  Отдельные мероприятия Программы:  1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды;  2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства;  3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;  4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства;  5. Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения;  6. Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск;  2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Сроки реализации Программы - 2018-2027 годы. 2018 год – 1 этап, 2019 год – 2 этап, 2020 год – 3 этап 2021 год – 4 этап, 2022 год – 5 этап, 2023 год – 6 этап, 2024 год – 7 этап. 2025 – 8 этап, 2026 - 9 этап, 2027 год -10 этап |
| [Перечень](consultantplus://offline/ref=86861374B7B4B65B0F65FA8DBED6A84E801D2B2F64548D4586795423D5DF9663575287FEC98540A1616AB0CADE458B87BEEF9A762EE588395F60E1AFr7H2K) целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы) | Приложение к паспорту Программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Финансирование программы составит  42 611 987,24 руб., в том числе за счет средств:  федерального бюджета –0,00 руб.,  краевого бюджета –38 714 984,24 руб.,  местного бюджета – 3 897 003,00 руб., или в  том числе по годам:  из федерального бюджета:  2025 г. —0,00 руб.,  2026 г. — 0,00 руб.,  2027 г. — 0,00 руб.,  из краевого бюджета:  2025 г. — 34 553 958,84руб.,  2026 г. — 2 080 512,70 руб.,  2027 г. — 2 080 512,70 руб.,  из местного бюджета:  2025 г. — 3 700 933,00 руб.,  2026 г. — 98 035,00 руб.,  2027 г. — 98 035,00 руб. |

Руководитель УГХ

Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

## 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, разработки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО г. Железногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, подробное информирование обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью населения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями разрабатываются и реализуются программы «Формирование современной городской среды». В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведения благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территории включаются в Программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) и 20% от сметной стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство пешеходных дорожек). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана благоустройства до 2027 года неблагоустроенных или нуждающихся в дальнейшем развитии общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержание благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условиям реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 715 дворовых территорий и 147 общественных территорий. В соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе 8 общественных пространств имеют потенциальную возможность функционального развития и 215 дворов нуждаются в благоустройстве по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края № 415-п от 18.07.2017 и по результатам внесения изменений в паспорт благоустройства.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и общественных пространств ЗАТО Железногорск являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных пространств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное количество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, с созданием обустроенных зон отдыха для населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их старения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить травматизм населения, а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО г. Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на социальные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск привлекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший совет дома», «Лучший сад». Администрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах: «Жители — за чистоту и благоустройство», в рамках которого выполнены проекты по реконструкции пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы, «Программа поддержки местных инициатив» (ППМИ) – в рамках которого выполнено благоустройство придомовой территории многоквартирных домов по ул. Ленина, д. 38, ул. Ленина, д. 38А, ул. Ленина, д. 40, ул. Чапаева, д. 8.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства общественных и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жителей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с мероприятиями иных муниципальных программ, национальных и федеральных проектов, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

## 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоустройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития в области благоустройства территории ЗАТО Железногорск

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»".

Цель Программы — повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск;

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Достигая цели программы, возникнет социально-экономическое развитие в области благоустройства – снижение финансовой нагрузки населения по оплате за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дворовой территории, у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнительные площадки отдыха и развлечения.

## 4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере благоустройства территории ЗАТО Железногорск, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение качества и комфорта среды ЗАТО Железногорск, так и увеличение активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответственности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:

повысит качество среды ЗАТО Железногорск;

улучшит параметры качества жизни населения;

повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;

сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные общественные территории.

П[еречень](consultantplus://offline/ref=D5D05EF1FC407EB8B53895D61DCE1CEE6400F387BFED52E0F097D62C30CE68D9F344608E90E9C7355B9C634BeAK2N) целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации программы представлен в приложении к паспорту программы.

## 5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.

**Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск.**

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализуются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых территорий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

**Мероприятие 1:** Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды.

В целях выполнения мероприятия:

Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Общественной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуждение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта программы представителями общественности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения проекта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоустройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (приложение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюджета не требуется.

**Мероприятие 2:** Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках исполнения должностных обязанностей.

**Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2026 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое обеспечение следующих мероприятий:

**Мероприятие 3:** Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

Данное мероприятие направлено на благоустройство дворовых и общественных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений) в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=056103AA516806F2E58B620D697C6E6BD9FDC7AB97F9B5ADAE6C534BBEDA91FD78885BB9AAFF6D48893B96BE91l1X1H) от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

**2.1. Благоустройство дворовых территорий.**

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2025 году, согласно [приложению № 3](#Приложение_3_к_Программе) к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и дополнительный перечни работ.

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:

- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому,

- ремонт дворового проезда,

- обеспечение освещения дворовых территорий,

- установка скамеек,

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детской площадки,

- оборудование спортивной площадки,

- устройство пешеходных дорожек.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными возможностями и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2025 году за счет:

- средств Федерального бюджета в размере 0,00 руб.;

- средств бюджета Красноярского края в размере 11 114 411,28 руб.,

- средств местного бюджета в размере 523 716, 03 руб.

В 2026 году за счет:

- средств бюджета Красноярского края в размере 624 153, 81 руб.,

- средств местного бюджета в размере 29 410,50 руб.

В 2027 году за счет:

- средств бюджета Красноярского края в размере 624 153, 81 руб.,

- средств местного бюджета в размере 29 410,50 руб.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в [приложении № 5](#Приложение_5_к_Программе) к настоящей Программе.

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости, кроме работ по ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу проводится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2025 году, определяется ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренном [приложением № 4](#Приложение_4_к_Программе) к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году, сформирован решением Общественной комиссии от 23.10.2024. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году, состоит из 3 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

В случае удовлетворительного технического состояния объектов (элементов) благоустройства и (или) работ по благоустройству, входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

**2.2. Благоустройство общественных пространств.**

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2025 году, согласно [приложению № 3](#Приложение_3_к_Программе) к Программе.

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения был размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в порядке, предусмотренном [приложением № 4](#Приложение_4_к_Программе) к настоящей Программе.

По итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 02.05.2024 территория, подлежащая благоустройству в 2025 году, признана общественная территория -  Спортивный Бульвар (территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1) (3 этап).

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2025 году за счет:

- средств Федерального бюджета в размере 0,00 руб.,

- средств бюджета Красноярского края в размере 23 439 547,56 руб.,

- средств местного бюджета в размере 1 104 481,97 руб.;

В 2026 году за счет:

- средств бюджета Красноярского края в размере 1 456 358,89 руб.,

- средств местного бюджета в размере 68 624,5 руб.;

В 2027 году за счет:

- средств бюджета Красноярского края в размере 1 456 358,89 руб.,

- средств местного бюджета в размере 68 624,5 руб.

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Мероприятие 4:** Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства**.**

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Программы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участков проводится за счет средств юридических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества носит заявительный характер.

**Мероприятие 5** Обеспечение технологического подключения к сетям электроснабжения. Обеспечение подключения к сетям электроснабжения, устройство видеонаблюдения на улице Андреева из средств местного бюджета в размере 72 735,00 руб.

**Мероприятие 6** Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" из местного бюджета 2 000 000,00 руб.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), отражена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) отражена в приложении № 2 к муниципальной программе.

## 7. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309   
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработан национальный проект «Инфраструктура для жизни». Данный проект связан с Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=58122AA6899CCDB8F8B039B651DD2AB104F5EEEC2DDF88530551162AD25511A763C73101520442F8A1333FFE5D7D689DFA67A46A1BE114FFf0v3H)ой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Государственная программа).

Приложением № 15 к Государственной программе определены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п утверждена государственная программа Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды».

Основные мероприятия данных программ:

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

В целях реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории ЗАТО Железногорск в 2025 году проводятся мероприятия:

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды в размере 36 182 156,84 руб.

Руководитель УГХ Администрации

ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

Приложение

к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск | | | | | | |  |  |
|  | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании | % | x | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | 69,82 | 69,93 | 70,35 | 70,77 | 71,17 |
|  | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования по результатам инвентаризации 2021 года | % | x | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | 96,6 | 94,56 | 95,24 | 95,92 | 96,6 |
|  | Целевой показатель 3: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | % | x | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 28,77 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1. | Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды | ед. | 0,05 | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 22 | 20 | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.2. | Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы | ед. | 0,05 | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.3. | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск | ед. | 0,05 | Отдел общественных связей | 19883 | 23352 | 23352 | 23352 | 23352 |
|  | Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2027 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,02 | Управление градостроительства | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск | | | | | | | |  |
|  | Мероприятие 3: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; Мероприятие 5: Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения Мероприятие 6: Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. накопительным итогом | ед. | 0,5 | Управление градостроительства | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2. | Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом | ед. | 0,2 | Управление городского хозяйства | 194 | 205 | 208 | 211 | 214 |
| 1.3.3. | Среднее значение индекса качества городской среды | условные единицы | 0,1 | Управление градостроительства | 212 | 239 | 239 | 239 | 239 |
|  | Мероприятие 4: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройств | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Количество мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства | ед. | 0,03 | Управление градостроительства | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | КБК | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период |
| КЦСР | КВСР | КФСР | КВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 38 254 891,84 | 2 178 547,70 | 2 178 547,70 | 42 611 987,24 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" | 1800000000 |  |  |  | 38 254 891,84 | 2 178 547,70 | 2 178 547,70 | 42 611 987,24 |
| Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения | 1800000090 |  |  |  | 72 735,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,00 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 1800000090 | 009 |  |  | 72 735,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,00 |
| Благоустройство | 1800000090 | 009 | 0503 |  | 72 735,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000090 | 009 | 0503 | 200 | 72 735,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1800000090 | 009 | 0503 | 240 | 72 735,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,00 |
| Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" | 1800000130 |  |  |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск | 1800000130 | 801 |  |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Благоустройство | 1800000130 | 801 | 0503 |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 1800000130 | 801 | 0503 | 800 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Резервные средства | 1800000130 | 801 | 0503 | 870 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | 180F255550 |  |  |  | 36 182 156,84 | 2 178 547,70 | 2 178 547,70 | 40 539 252,24 |
| Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск | 180F255550 | 009 |  |  | 36 182 156,84 | 2 178 547,70 | 2 178 547,70 | 40 539 252,24 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 180F255550 | 009 | 0409 |  | 7 550 156,67 | 0,00 | 0,00 | 7 550 156,67 |
| Иные бюджетные ассигнования | 180F255550 | 009 | 0409 | 800 | 7 550 156,67 | 0,00 | 0,00 | 7 550 156,67 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 180F255550 | 009 | 0409 | 810 | 7 550 156,67 | 0,00 | 0,00 | 7 550 156,67 |
| Благоустройство | 180F255550 | 009 | 0503 |  | 28 632 000,17 | 2 178 547,70 | 2 178 547,70 | 32 989 095,57 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F255550 | 009 | 0503 | 200 | 24 544 029,53 | 653 564,31 | 653 564,31 | 25 851 158,15 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 180F255550 | 009 | 0503 | 240 | 24 544 029,53 | 653 564,31 | 653 564,31 | 25 851 158,15 |
| Иные бюджетные ассигнования | 180F255550 | 009 | 0503 | 800 | 4 087 970,64 | 1 524 983,39 | 1 524 983,39 | 7 137 937,42 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 180F255550 | 009 | 0503 | 810 | 4 087 970,64 | 1 524 983,39 | 1 524 983,39 | 7 137 937,42 |

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период | | Муниципальная программа | Формирование современной городской среды | всего | 38 254 891,84 | 2 178 547,70 | 2 178 547,70 | 42 611 987,24 | | в том числе: |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | краевой бюджет | 34 553 958,84 | 2 080 512,70 | 2 080 512,70 | 38 714 984,24 | | местный бюджет | 3 700 933,00 | 98 035,00 | 98 035,00 | 3 897 003,00 | | Отдельное мероприятие 3 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | всего | 36 182 156,84 | 2 178 547,70 | 2 178 547,70 | 40 539 252,24 | | в том числе: |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | краевой бюджет | 34 553 958,84 | 2 080 512,70 | 2 080 512,70 | 38 714 984,24 | | местный бюджет | 1 628 198,00 | 98 035,00 | 98 035,00 | 1 824 268,00 | | Отдельное мероприятие 5 | Обеспечение технологического присоединения к сетям электроснабжения | всего | 72 735,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,00 | | в том числе: |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 72 735,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,00 | | Отдельное мероприятие 6 | Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | всего | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | в том числе: |  |  |  |  | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Руководитель УГХ Администрации  ЗАТО г. Железногорск | | |  | Т.В. Синкина | | | |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2025 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Сумма локально-сметного расчета,  руб. | Размер финансового участия заинтересованных лиц, руб. | Размер субсидии, руб. | Виды трудового участия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | пр. Ленинградский д. 65 | 4 336 334,73 | 473 283,52 | 3 863 051,21 | Уборка территории, покраска МАФ |
|  | пр. Ленинградский д. 1 | 6 064 464,23 | 697 948,05 | 5 366 516,18 | Уборка территории, покраска МАФ |
|  | ул. Толстого д. 23 | 2 628 761,06 | 220 201,14 | 2 408 559,92 | Уборка территории, покраска МАФ |
|  | ИТОГО: | 13 029 560,02 | 1 391 432,71 | 11 638 127,31 |  |

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории |
| 1 | 2 | 3 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2 | 2395 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4 | 5411 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А | 4416 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12 | 4333 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18 | 2457,6 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 20 | 5475,20 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 | 6790,3 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 28 | 8641 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30 | 1202 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 32 | 3170 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 36 | 4369 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 | 3962,1 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 44 | 3270 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52 | 5280,6 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60 | 5569,2 |
|  | г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 68 | 12825,00 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1 | 12151 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 29 | 5383 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 31 | 6913 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 57 | 4900,74 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 65 | 6599,57 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 99 | 7862 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 109 | 7009 |
|  | г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 153 | 4927 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 17 | 6211,4 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 21 | 3847,28 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 23 | 8771,2 |
|  | г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 | 15156,2 |
|  | г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4 | 2670 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 3 | 3780 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 6 | 7268 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 7 | 3469 |
|  | г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8 | 4543,6 |
|  | г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 | 3662 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 | 1985 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 | 2202 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 13 | 2402 |
|  | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 15 | 2414 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 | 2964,55 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 | 2170,91 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 | 6276,5 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 74 | 11696 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82 | 3550 |
|  | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84 | 3902, 53 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 | 3411, 31 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А | 3052,69 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 | 2135 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 | 1661,15 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 | 1629,17 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 | 1729,12 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10 | 1708, 24 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 12 | 2856 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 | 2283,35 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 | 1971 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 | 1664 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 | 1514 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 | 1446 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 | 1527 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А | 3967 |
|  | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 | 1969 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А | 3327 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 | 4246,23 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 | 4250,37 |
|  | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А | 6441,47 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 1 | 6904 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 | 2078,7 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 | 2695,4 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 | 8442 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 30 | 6415 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 | 2264,9 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43 | 2254,1 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 56 | 10047 |
|  | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 57 | 11285 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 | 1946,07 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5 | 1800 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6 | 1799 |
|  | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 | 1969,43 |
|  | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 | 2188 |
|  | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8 | 4381,71 |
|  | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 10 | 3443 |
|  | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 12 | 3380 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 27 | 4485 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35 | нет кадастрового паспорта |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 | 2822,72 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 | 1772,53 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 | 1918,03 |
|  | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 | 3177,97 |
|  | г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 | 4038,4 |
|  | г. Железногорск, ул. Королева, д. 12 | 5349 |
|  | г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 | 5847, 9 |
|  | г. Железногорск, ул. Крупской, д. 5 | 3420 |
|  | г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9 | 2834, 4 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 | 2474 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 | 2737 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А | 3448 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 | 1880 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 | 3198 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А | 3483 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 | 2254,61 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13 | 2290 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 14 | 3548 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 | 2886 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 | 1835 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 | 2717 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 | 1793 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 | 2923 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 | 3149 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34 | 2769 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 | 3161,39 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 37 | 2577,06 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 | 2421,46 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А | 2949,23 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 | 1544,38 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43 | 2464, 82 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 | 2812,47 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А | 1926,18 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А | 1898,21 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 Б | 1928 |
|  | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 | 5324, 74 |
|  | г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 | 4523,95 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 1 | 2661,52 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 | 2891, 97 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А | 3529,67 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б | 1766,21 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9 | 2359 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 | 1493 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б | 3624,31 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А | 2673,69 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б | 1866,17 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 | 2202,65 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А | 2206,03 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 | 2166,71 |
|  | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 | 2221,51 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 9 | 4484 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 11 | 4054 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13 | 4078 |
|  | г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 13А | 4494 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 | 4002,68 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 | 5118 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 | 2576 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 | 1505 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 | 2959 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 | 2543,47 |
|  | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 48 | 2702 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 2 | 3563 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 | 2150 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 10 | 2556 |
|  | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 | 2473 |
|  | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 | 4192,29 |
|  | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 | 953 |
|  | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 | нет кадастрового паспорта |
|  | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 | 1392 |
|  | г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 1 | 2968 |
|  | г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13 | 2657 |
|  | г. Железногорск, ул. Саянская, д. 9 | 7881 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 | 3261 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 | 2480 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 23 | 1832 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 30 | 2729,44 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 38 | 3189 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 | 3389,85 |
|  | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 | 3380,12 |
|  | г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 | 2705 |
|  | г. Железногорск, ул. Советская, д. 14 | 2813 |
|  | г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 | 2998 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 3 | 3050 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 | 3675,04 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 7 | 2716 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 9 | 2488 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 | 1507,6 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 | 2795 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 17 | 3129 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 | 3332 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21 | 2910 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 29 | 2180 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 | 4338, 39 |
|  | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 | 5156,75 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 5 | 12765 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21 | 4410 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А | 5821,46 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 | 4238,67 |
|  | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 | 3816,02 |
|  | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 | 1593,61 |
|  | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8 | 2421,92 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 4 | 1960 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 9 | 3879 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 | 1762 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50А | 2320 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 50Б | 3918, 22 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53 | 2481 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 53А | 2871 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 54А | 4492, 78 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57 | 2551,52 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 66 | 1950 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 67 | 3569, 9 |
|  | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 68 | 3889 |
|  | п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 | 2615,68 |
|  | п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 | 1602,3 |
|  | п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 | 5861 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 | 1130 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 | 1155 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 | 1162 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 | 1146 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12 | 899 |
|  | п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16 | 1204 |
|  | п. Новый путь, ул. Майская, д. 23 | 1804 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 | 1470 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 | 1659 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А | 7268 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 | 3946 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А | 7853 |
|  | п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 | 3068 |
|  | п. Подгорный, ул. Мира д., 6 | 1109 |
|  | п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 | 1125 |
|  | п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 | 1230 |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1) | Спортивный Бульвар (территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1) (3 этап) | парки, скверы, сады | 24:58:0304001:1651, 24:58:0304001:736, 24:58:0304001:1686 | 245 557 | нет | нет | нет | нет | да |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2025-2027 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначение | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь общественной территории, кв.м. | Наличие урн на общественной территории | Наличие освещения на общественной территории | Наличие лавок на общественной территории | Наличие малых архитектурных форм на общественной территории | Наличие асфальтированного проезда на земельном участке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Кирова на участке от ул. Советская до ул. Андреева | Бульвар Кирова | пешеходная зона, сквер | - | 15277,5 | да | нет | да | да | нет |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева на участке от ул. Ленина до ул. Школьная | Бульвар Андреева (2 этап) | пешеходная зона, сквер | - | 9259,3 | да | нет | да | да | нет |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, 7а, 15а, пр. Курчатова, 54а, 54б | Территория вокруг зданий ул. Королева, 7а, 15а, пр. Курчатова, 54а, 54б | Сквер (территория прилегающая к жилой застройке, лесной массив, пешеходная зона) | 24:58:0306002 | 32 192 | нет | да | нет | да | да |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория бывшей лыже-ройлерной трассы | «Тропа Байкал» (Экопарк Белая лисица) | пешеходная зона, парковая зона | - | 108400 | нет | нет | нет | нет | да |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория пляжа на Элке, в том числе территория от спасательной станции до «Карасятника» | «Элка» («Зона отдыха на Элке») | Пляж, пешеходная зона | - | 60600 | да | нет | нет | нет | да |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория от храма до «Карасятника» | «Экопарк» | пешеходная зона | 24:58:0307001:719  24:58:0307001:718  24:58:0307001:709  24:58:0307001:713  24:58:0307001:712  24:58:0307001:730  24:58:0307001:716  24:58:0307001:714  24:58:0307001:721 | 2239 | нет | нет | нет | нет | да |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1) | Спортивный Бульвар (территория от центральной арки при входе на стадион Труд до Парка культуры и отдыха им. С.М. Кирова (Парковая, 9/1) (3 этап) | парки, скверы, сады | 24:58:0304001:1651, 24:58:0304001:736, 24:58:0304001:1686 | 245 557 | нет | нет | нет | нет | да |
|  | ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположенные в 50 м к западу от жилого дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Парковая, 2 | Композиция «Богатыри России» | сквер, парковая, пешеходная зоны | 24:58:0304001:1691 | 22661 | да | нет | да | да | нет |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Арендатор | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Вид разрешенного использования земельного участка | Площадь, кв.м. |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие»,  ООО «ПАТП» | 24:58:0326001:151 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, 20/1 | для размещения складских объектов (вид разрешенного использования - размещение складских объектов) | 3999 |
| 2. | МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» | 24:58:0000000:96 | относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Южная, 12 Б | для эксплуатации нежилого здания (вид разрешенного использования - размещение объекта коммунального хозяйства (спасательная станция) | 9314 |
| 3. | Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство", МП «ЖКХ» | 24:58:0805001:61 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, 3 | для эксплуатации нежилых зданий и теплицы (вид разрешенного использования - под объекты МП ЖКХ) | 17374 |
| 4. | Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство", МП «ЖКХ» | 24:58:0801001:3 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Дальняя,2 | для эксплуатации нежилых зданий (вид разрешенного использования - размещение объектов коммунального хозяйства (очистные сооружения) | 48832 |
| 5. | Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края "Жилищно-коммунальное хозяйство", МП «ЖКХ» | 24:58:0000000:19 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Кировская, 22 | для эксплуатации нежилого здания и напорного коллектора (вид разрешенного использования- под существующими станцией перекачки и напорного коллектора) | 24663 |
| 6. | Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат благоустройства», ООО «КБУ» | 24:58:0306006:494 | Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г Железногорск, ул. Восточная, 22 | для эксплуатации нежилого здания (вид разрешенного использования - размещение объекта бытового обслуживания (баня) | 5992 |

Руководитель УГХ

Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды»" в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды ЗАТО Железногорск, формируемой в рамках Программы.

1.2. В качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проекты должны предусматривать свободную авторскую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых территорий или общественных территорий при условии максимального сохранения существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся ситуации, а также существующих, реконструируемых и новых объектов.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и должны содержать текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий разрабатывается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

3.4. После разработки дизайн-проект по благоустройству общественной территории проходит общественное обсуждение путем голосования граждан в возрасте от 14 лет, имеющих паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в которых осуществляется такое голосование и (или) на территории которых предусматривается реализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект. Голосование осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.рф» и (или) на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем заполнения бюллетеней на бумажном носителе, в том числе при проведении урбан-форумов.

3.5. По окончании обсуждений Общественная комиссия готовит заключение.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.6. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает Общественная комиссия, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение Общественной комиссии, осуществляется Управлением градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а так же порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

1.Общие положения

1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием определяет механизм сбора и перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет средств Программы.

1.2. Заинтересованные лица — собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Благоустройство дворовых территорий, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий.

1.4. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. О формах финансового и трудового участия

2.1. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено:

выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, представляется информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, с указанием количества человек, принявших участие в мероприятии и вида работ. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такой информации представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

3. Сбор, учет и контроль средств заинтересованных лиц

3.1. Сбор средств финансового участия заинтересованных лиц на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы.

3.2. Специальный счет может быть открыт в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.

3.3. Средства финансового участия заинтересованных лиц на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий вносят собственники жилых (нежилых) помещений многоквартирного дома, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству путем оплаты согласно платежному документу единовременно, через два месяца после включения дворовой территории в перечень дворов, подлежащих благоустройству по Программе, если иное не предусмотрено протоколом собрания собственников.

3.4. Размер средств финансового участия собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, путем перечисления на специальный счет, открытый в соответствии с п. 3.2. настоящего Порядка, средств в объеме не менее 2% для минимального и не менее 20% для дополнительного перечней от сметной стоимости.

Размер средств финансового участия собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству рассчитывается, как произведение сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории по договору (за вычетом средств собственников иных зданий и сооружений (при их наличии)), заключенному между управляющей организацией, товариществом собственников жилья и подрядной организацией, доли участия (не менее 2% для минимального и не менее 20% для дополнительного перечней) и доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника жилого (нежилого) помещения, определяемой согласно части 1 ст. 37 Жилищного кодекса РФ.

3.5. Управляющие организации, товарищества собственников жилья ведут учет средств, поступивших от заинтересованных лиц по многоквартирным домам, дворовые территории которых подлежат благоустройству согласно Программе.

Данные по учету и списанию средств, при оплате за выполненные работы, поступивших от заинтересованных лиц, управляющие организации, товарищества собственников жилья, вместе с документами, необходимыми для предоставления субсидии в целях возмещения затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, направляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск согласно Форме по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц, являющейся приложением к настоящему Порядку. Управляющие организации, товарищества собственников жилья несут полную ответственность за предоставляемые ими данные.

Списание средств заинтересованных лиц на оплату выполненных работ обеспечивается с учетом сроков, предусмотренных договорами с подрядными организациями.

Приложение

к порядку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизму контроля за из расходованием, а так же порядку и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работы

Форма по учету и списанию средств, поступающих от заинтересованных лиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |
| Номер документа | |  |  |  | | |  | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | | месяц | | |  | |  |
| Наименование объекта (адрес многоквартирного дома, территория которого подлежит благоустройству) | | Сметная стоимость работ по минимальному перечню, руб. | Сметная стоимость работ по дополнительному перечню, руб. | Общая сумма финансового участия при выполнении работ, руб. | | | Внесенные средства заинтересованных лиц, руб. | | | Списание средств собственников, руб. | | Остаток средств после списания, руб. |
|  | |  |  |  | | |  | | |  | |  |
| Главный бухгалтер управляющей организации | | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |
| Директор управляющей организации (Председатель ТСЖ) | | |  |  |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |
| М.П. |  | |  |  | |  | |  |  | |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях и пример оформления дизайн-проекта благоустройства дворовой территории



Высота скамейки: 900 мм, длина: 1500 мм, ширина: 700 мм.



Высота урны: 700 мм, длина: 500 мм, ширина: 500 мм.

Пример оформления дизайн-проекта благоустройства дворовой территории



Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды»

Порядок включения предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой и общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» (далее по тексту – Муниципальная программа) в целях улучшения городского облика и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту — организатор отбора).

1.2.1. К обязанностям организатора отбора относятся:

1) опубликование на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала приема заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов следующей информации:

− сроки подачи предложений, сроки проведения отбора предложений;

− ответственные лица за проведение отбора предложений, определенные составом, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

− время и место приема предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов;

2) организация приема предложений;

3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворовых территорий многоквартирных домов;

4) организация работы Общественной комиссии, сформированной в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных домов на официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

1.3. Организатором отбора общественных территорий является Администрация ЗАТО г. Железногорск (Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск) (далее – организатор отбора общественных территорий).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора общественных территорий относятся:

1) опубликование на официальном сайте информации об отборе общественной территории, подлежащей благоустройству, в которой в обязательном порядке отражается:

а) перечень объектов, их характеристика, описание функционального назначения, место расположения (адрес), анализ проблем, задачи по её развитию;

б) перечень мест для получения бюллетеней и голосования по  отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке;

в) сроки проведения отбора;

г) ответственные лица;

2) проведение опроса граждан и выбор общественной территории;

3) организация обсуждения и выработки проектов благоустройства общественной территории;

4) организация работы Общественной комиссии;

5) опубликование результатов отбора общественной территории и выработанного проекта ее благоустройства на официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

В голосовании могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие регистрацию места жительства на территории ЗАТО Железногорск

2. Условия включения дворовых и общественных территорий

в Муниципальную программу

2.1. Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

2.2.Условия включения дворовой территории в Муниципальную программу определены Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Включение общественной территории в Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в соответствующем периоде происходит по результатам голосования граждан и подведения результатов голосования Общественной комиссией по развитию городской среды.

2.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных дворов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом ЗАТО Железногорск при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий Общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

2.4. Администрация ЗАТО г. Железногорск имеет право исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Муниципальной программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Муниципальной программой. При этом исключение дворовой территории возможно только при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий Общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора предложений по благоустройству дворовой территории

3.1. Заявки на участие в Муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управляющую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственников, а также для формирования предложения по включению дворовой территории в Муниципальную программу) или в Администрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 421), а также на адрес электронной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию). Заявка на участие в Муниципальной программе — это волеизъявление граждан, проживающих в многоквартирном доме, о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории. Заявка может содержать информацию о текущем состоянии дворовой территории и желаниях благоустроить, должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный телефон заявителя, а также согласие на участие в организации проведения общего собрания собственников многоквартирного дома для принятия решений по благоустройству.

3.2. После проведения собрания собственников в Администрацию ЗАТО г. Железногорск направляются нарочно Предложения о включении дворовой территории в Муниципальную программу.

3.3. Предложение включает в себя пакет документов:

а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирного дома на представление Предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которого подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома);

б) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего решение вопросов, указанных в п.2.1. Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;

в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой территории: количество проживающих, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, площадь благоустраиваемой территории, кадастровый номер земельного участка, информацию о техническом состоянии подъездов к дворовой территории;

г) цветные фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;

д) информацию об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой территории (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и тому подобное) за последние пять лет;

е) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется Предложение по многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

ж) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться. Информацию об отсутствии, в период благоустройства дворовой территории, ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) от собственников данных коммуникаций.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляющей организации о предоставлении согласованного графика производства работ с лицами, которые планируют производить такие работы.

з) Ф.И.О., контактные данные представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление Предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

и) дизайн-проект, согласованный общественной комиссией, лицом, уполномоченным от лица собственников, дефектную ведомость и сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий;

к) копию протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом;

л) копию протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при принятии такого решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципальную программу, предоставляемые по инициативе заявителя;

н) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по итогам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

3.4. Организатор отбора регистрирует предложения в день их поступления в реестре в порядке очередности поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

3.6. Если предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подано по истечении срока подачи предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 3.3. настоящего порядка, предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших предложений по благоустройству дворовой территории

4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных предложений, в целях включения дворовых территорий в Муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает предложения на участие в отборе на соответствие требованиям и условиям, установленным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки предложений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном порядке оцениваются предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в Муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из минимального (дополнительного) перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п, а также Общественной комиссией по развитию городской среды при поступлении заявления в неё о необходимости внесения изменения в паспорт благоустройства дворовой территории.

Очередность включения в Муниципальную программу определяется по наибольшему количеству баллов.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в Муниципальную программу определяется по времени и дате подачи предложения.

4.5. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, который размещается на официальном сайте, а также в средствах массовой информации.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Муниципальной программы, заявителю направляется уведомление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий Муниципальной программы и предоставлении субсидии.